| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 180/BXD-KTXD V/v: hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008. | Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2011 |

Kính gửi: Công ty cổ phần xi măng Sông Thao

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 439/XMST-KTKH ngày 25/8/2011 của Công ty cổ phần xi măng Sông Thao về hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng được áp dụng đối với các hợp đồng, gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực.

1. Đối tượng được hưởng bù giá vật liệu xây dựng theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD là nhà thầu thi công xây dựng.

2. Hợp đồng EPC trọn gói được ký kết, có hiệu lực trước ngày có hiệu lực của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 và thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình được bù giá vật liệu là đối tượng điều chỉnh của Thông tư này. Khi đó, việc bù giá vật liệu thực hiện theo hướng dẫn cụ thể trong Thông tư và văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng.

3. Theo hướng dẫn tại văn bản số 2057/BXD-KTXD ngày 13/10/2008 đối với công tác gia công chế tạo thiết bị của loại thiết bị cần gia công chế tạo do nhà thầu Việt Nam thực hiện trong nước thì được điều chỉnh giá vật liệu xây dựng hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008; do đó, nếu thiết bị gia công chế tạo trong nước của dự án nhà máy xi măng Sông Thao nêu tại công văn số 439/XMST-KTKH ngày 25/8/2011 do nhà thầu Việt Nam thực hiện thì được điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008.

Với nội dung trên, Công ty cổ phần xi măng Sông Thao tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |