| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 5311/BNN-KH V/v sử dụng vốn dự phòng dự án xử lý nước thải, chất thải y tế | Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011 |

Kính gửi: Bệnh viện 331

Bộ Nông nghiệp và PTNT nhận được Tờ trình số 03/TTr-BV ngày 25/7/2011 của Bệnh viện 331 xin sử dụng vốn dự phòng và vốn dư sau đấu thầu của dự án xử lý chất thải y tế, Bộ có ý kiến như sau:

- Đồng ý cho phép Bệnh viện 331 sử dụng vốn dự phòng và vốn dư sau đấu thầu của dự án xử lý chất thải y tế, được Bộ phê duyệt tại Quyết định số 2379/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2009 đặc để thực hiện các hạng mục: Lập đề án bảo vệ môi trường; cải tạo tường rào; lợp mái tôn che hệ thống xử lý nước thải.

- Yêu cầu Bệnh viện triển khai các công việc tiếp theo, theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản và đấu thầu. Sử dụng kinh phí đúng mục đích, không vượt tổng mức đầu tư của dự án được duyệt và hoàn thành dự án trong năm 2011.

Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo để Bệnh viện 331 biết chủ trương và tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ.

| Nơi nhận: - Như trên; - Cục QLXDCT (p/h); - Vụ Tài chính; - Trung tâm y tế lao động; - Lưu: VT, KH (3). | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH PHÓ VỤ TRƯỞNG Nguyễn Thị Hồng |
| --- | --- |