| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 192/BXD-KTXD V/v điều chỉnh chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. | Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011 |

Kính gửi: Ban Đầu tư và Xây dựng 195 – Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Trả lời công văn số 67/CV-BĐT 195 ngày 04/10/2011 của Ban Đầu tư và Xây dựng 195 thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam về việc điều chỉnh chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình xác định theo mức được công bố của Bộ Xây dựng tương ứng với thời gian thực hiện dự án trong quyết định đầu tư được phê duyệt. Trường hợp thời gian thực hiện dự án bị kéo dài do tính chất đặc thù: là công trình văn hóa mang tính nghệ thuật cao về mặt kiến trúc, mỹ thuật… như nêu tại công văn số 67/CV-BĐT 195 thì chi phí quản lý dự án có thể điều chỉnh theo phương pháp lập dự toán chi phí cho phù hợp với đặc điểm của công trình trên nguyên tắc đảm bảo quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu quả.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Ban Đầu tư và Xây dựng 195 căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu VP, KTXD (Nh5). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |