| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 1764/BXD-KTXD V/v điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. | Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011 |

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu

Trả lời công văn số 464/SXD-QLXD ngày 29/9/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu về việc điều chỉnh giá hợp đồng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với các hợp đồng trọn gói được ký kết thực hiện theo Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ thì khi giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng có biến động lớn hoặc khi nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương và có chủ trương cho phép của cấp quyết định đầu tư cũng không được điều chỉnh giá hợp đồng.

2. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng theo thời gian thì khi giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng thuộc danh mục bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh giá có biến động bất thường hoặc khi nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương có ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng nếu được phép của cấp quyết định đầu tư và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng thì việc điều chỉnh giá hợp đồng là phù hợp với quy định hiện hành về hợp đồng trong hoạt động xây dựng (Nghị định số 48/2010/NĐ-CP).

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu VP, KTXD (Nh5). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |