| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 194/BXD-KTXD V/v: Chi phí thiết kế công trình Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình (giai đoạn I). | Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2011 |

Kính gửi: Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1600/VEC-TĐ ngày 30/8/2011 của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam về chi phí thiết kế công trình Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình (giai đoạn I). Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Do đặc thù của Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình (giai đoạn I) kéo dài, chịu ảnh hưởng của việc thay đổi chính sách trong đầu tư xây dựng công trình qua nhiều giai đoạn, vì vậy việc áp dụng định mức chi phí thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành hoặc công bố tương ứng với giai đoạn thực hiện như đề nghị của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam tại văn bản số 1600/VEC-TĐ là phù hợp.

- Trường hợp công trình giao thông cấp III, cấp IV được phép thiết kế 3 bước thì chi phí thiết kế kỹ thuật công trình giao thông cấp III, cấp IV được xác định bằng định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình cấp III, cấp IV có yêu cầu thiết kế 2 bước chia cho hệ số 1,55.

- Trường hợp chi phí xây dựng công trình trong dự án lớn hơn 2.000 tỷ đồng thì dự toán chi phí thiết kế kỹ thuật được nội suy trong khoảng sau:

| Chi phí xây dựng công trình (tỷ đồng) | Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật công trình cấp đặc biệt (%) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 2.000 | 0,76 |  |
| 5.000 | 0,58 |  |

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, KTXD, S(8). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |