| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1414/QĐ-UBND | Bắc Ninh, ngày 11 tháng 11 năm 2011 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH BẮC NINH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;

Căn cứ các Nghị định: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 03 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án công trình xây dựng Y tế tại tờ trình số 315/TTr-QLDA ngày 07/11/2011 và báo cáo thẩm định số 499/KH-VHXH ngày 11/11/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình bệnh viện Sản nhi tỉnh Bắc Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình bệnh viện Sản nhi tỉnh Bắc Ninh tại các Quyết định: số 2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2009, số 2012/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Bổ sung chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng theo các Quyết định của cấp có thẩm quyền;

- Bổ sung giá nguyên, vật liệu, chế độ chính sách theo quy định hiện hành tại thời điểm lập bổ sung dự án.

2. Quy mô đầu tư các thông số kỹ thuật thực hiện theo Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2009, số 2012/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 và văn bản số 1753/UBND-XDCB ngày 21/9/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh bổ sung: 364.223.312.000 đồng (Ba trăm sáu mươi tư tỷ, hai trăm hai mươi ba triệu, ba trăm mười hai nghìn đồng); trong đó:

- Xây lắp: 189.177.457.000 đồng;

- Thiết bị: 100.710.754.000 đồng;

- Chi khác: 33.839.601.000 đồng;

- Dự phòng: 40.495.500.000 đồng.

(Các khoản chi phí cụ thể theo báo cáo thẩm định)

Tăng 53.757.812.000 đồng so với tổng mức đầu tư tại Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2: Thủ trưởng các cơ quan, văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Y tế, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh; Giám đốc Ban quản lý dự án công trình xây dựng Y tế căn cứ Quyết định thực hiện./.

|  | KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Tiến Nhường |
| --- | --- |