| THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 2059/TTg-KTN V/v: tháo gỡ khó khăn trong thực hiện di dân, TĐC Dự án thủy điện Sơn La tại tỉnh Điện Biên | Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2011 |

| Kính gửi: | - Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. |
| --- | --- |

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (công văn số 1378/UBND-TĐC ngày 14 tháng 9 năm 2011); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7064/BKHĐT-KTNN ngày 17 tháng 10 năm 2011), Tài chính (công văn số 13429/BTC-ĐT ngày 06 tháng 10 năm 2011), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2908/BNN-KTHT ngày 10 tháng 10 năm 2011), về việc tháo gỡ khó khăn trong thực hiện di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, tại tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tiếp tục đầu tư hỗ trợ khu tái định cư mẫu xã Si Pa Phìn, huyện Mường Chà, như đề nghị của Tỉnh tại văn bản nêu trên. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên rà soát quy mô, khối lượng, hiệu quả đầu tư các công trình, xác định đối tượng được hưởng các khoản hỗ trợ; phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành về di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La.

Về nguồn vốn đầu tư hỗ trợ: ngoài số vốn 30,0 tỷ đồng đã được giao tại Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 (Quyết định số 801/QĐ-TTg), số vốn còn thiếu, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên sử dụng nguồn vốn dự phòng đã phân bổ cho Tỉnh tại Quyết định số 801/QĐ-TTg, nhưng không được làm tăng tổng mức vốn di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La đã giao cho tỉnh tại Quyết định này.

2. Đồng ý bổ sung đoạn tuyến Sín Chải - Cáng Chua 1,2 - Háng Khúa - Huổi Lóng vào dự án đường Huổi Lóng - Huổi Só đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 801/QĐ-TTg. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt, tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành về di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La và các quy định có liên quan.

Về nguồn vốn đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên sử dụng nguồn vốn di dân, tái định cư còn dư của các khu, điểm tái định cư thuộc huyện Tủa Chùa, nhưng không làm vượt tổng mức đầu tư được quy định tại Quyết định số 801/QĐ-TTg đối với các khu, điểm tái định cư này./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải, - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH; - Lưu: VT, KTN (3) Lnh.23 | KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Hoàng Trung Hải |
| --- | --- |