| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 209/BXD-KTXD V/v: Điều chỉnh giá theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng. | Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011 |

Kính gửi: Công ty cổ phần Vật tư thiết bị và xây dựng công trình 624

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 239/KHKD.2011 ngày 22/8/2011 của Công ty cổ phần Vật tư thiết bị và xây dựng công trình 624 về việc điều chỉnh giá theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trường hợp các bên đã ký kết hợp đồng nhưng do điều kiện khách quan, không do lỗi của nhà thầu, mà không thi công được thì các bên căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết, quy định của Nhà nước có liên quan, xem xét giá vật liệu gốc điều chỉnh. Đối với hợp đồng được điều chỉnh giá theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD và các văn bản hướng dẫn, thì giá trị chênh lệch giá vật liệu là chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng hoặc giá vật liệu tại thời điểm tháng 12/2006 hoặc quý IV năm 2006 nếu không có giá tại thời điểm tháng 12/2006 đối với hợp đồng được ký kết trước năm 2007. Trường hợp giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng thấp hơn giá vật liệu xây dựng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố tại thời điểm tương ứng thì lấy giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố.

Công ty cổ phần Vật tư thiết bị và xây dựng công trình 624 căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, KTXD, S(8). | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG PHÓ VỤ TRƯỞNG Trần Văn Khôi |
| --- | --- |