| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 204/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD | Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011 |

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Trường Thọ

Trả lời văn bản số 26/CV-2011 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Trường Thọ đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng chỉ áp dụng đối với các gói thầu của các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước, đã và đang triển khai thực hiện từ trước ngày có hiệu lực của Thông tư theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định. Theo đó, tất cả các gói thầu ký hợp đồng xây dựng theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định từ sau ngày có hiệu lực của Thông tư số 09/2008/TT-BXD đều không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

Vì vậy, hợp đồng số 399/HĐ-XL ký ngày 22/12/2008 giữa Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh và Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Trường Thọ để thi công gói thầu số 02 Xây dựng đường giao thông TL281, đoạn Thứa – Kênh Vàng (Km15+800 đến Km 18+100) thuộc dự án cải tạo nâng cấp TL281 (Thứa – Kênh Vàng) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 09/2008/TT-BXD, nên không được thực hiện điều chỉnh giá theo quy định tại Thông tư này. Hai bên thực hiện việc điều chỉnh giá hợp đồng (nếu có), thực hiện việc thanh toán, quyết toán hợp đồng theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của Nhà nước có liên quan.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Trường Thọ trao đổi với Chủ đầu tư để tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu: VT, KTXD(Th8). | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG PHÓ VỤ TRƯỞNG Đỗ Thái Lưu |
| --- | --- |