| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1631/QĐ-UBND | Bắc Ninh, ngày 20 tháng 12 năm 2011 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU NHÀ Ở DỊCH VỤ THÔN LŨNG SƠN, THỊ TRẤN LIM, HUYỆN TIÊN DU

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19.6.2009;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 12/2009/NĐ-CP ngày 12.02.2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15.10.2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14.12.2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26.3.2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12.02.2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của UBND thị trấn Lim tại tờ trình số 221/TTr-UBND ngày 21.11.2011, Báo cáo thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình số 533/KH-XDCB ngày 23.11.2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu nhà ở dịch vụ thị trấn Lim, huyện Tiên Du tại Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 26.12.2006 của Chủ tịch UBND tỉnh với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

* Bổ sung thiết kế khu công viên cây xanh.

* Điều chỉnh thiết kế cột điện chiếu sáng đường phố: Sử dụng cột đèn thép tròn côn liền cần một nhánh mạ kẽm, chiều cao cột H = 8m, khoảng cách các cột từ 35-40m. Điều chỉnh hệ thống cấp điện từ đi trên không xuống đi ngầm trong đất.

* Bổ sung giá nguyên, nhiên vật liệu, chế độ chính sách tại thời điểm lập dự án điều chỉnh, bổ sung theo quy định hiện hành.

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:

Tổng mức đầu tư: 19.981 triệu đồng

(Mười chín tỷ, chín trăm tám mươi mốt triệu đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 16.793 triệu đồng;

- Chi phí khác: 1.372 triệu đồng;

- Chi phí dự phòng: 1.816 triệu đồng.

Tăng 7.900.000.000 đồng (Bẩy tỷ, chín trăm triệu đồng) so với tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 26.12.2006 của Chủ tịch UBND tỉnh.

(Chi tiết theo Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

3. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 26.12.2006 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Thời gian thực hiện dự án: 2011- 2012.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật đấu thầu hiện hành.

3. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Tổ chức thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Thông tin và Truyền thông; Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tiên Du; Chủ tịch UBND thị trấn Lim và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

|  | KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Tiến Nhường |
| --- | --- |