| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 6758/TB-BNN-VP | Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011 |

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG VỀ ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ HỆ THỐNG KÊNH THUỘC DỰ ÁN THỦY LỢI ĐÁ HÀN, TỈNH HÀ TĨNH

Ngày 22/12/2011 tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ), Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về việc điều chỉnh thiết kế Hệ thống kênh thuộc dự án thủy lợi Đá Hàn, tỉnh Hà Tĩnh. Tham dự họp có Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Cục Quản lý xây dựng công trình. Vụ Kế hoạch, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4 (Ban 4 - chủ đầu tư hợp phần đầu mối và kênh chính), UBND huyện Hương Khê (chủ đầu tư hợp phần hệ thống kênh cấp I đến mặt ruộng), Công ty C.p tư vấn và XDTL Nghệ An (tư vấn thiết kế).

Sau khi nghe đơn vị tư vấn, các chủ đầu tư báo cáo và ý kiến của đại diện các đơn vị tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã kết luận như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc (i) điều chỉnh nhiệm vụ, sơ đồ tưới theo hướng cấp nước bổ sung cho hệ thống kênh sông Tiêm do khó khăn về nguồn nước, tăng diện tích tưới, nâng cao hiệu quả đầu tư, (ii) điều chỉnh thay thế kênh chính đoạn 1 và cầu máng sang xây dựng đập dâng trên sông Rào Trổ kết hợp với cầu giao thông.

2. Cục Quản lý XDCT chỉ đạo các chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh của dự án theo hướng: so sánh các phương án bố trí kênh, mặt cắt và kết cấu gia cố cho từng đoạn để đảm bảo nhiệm vụ, kỹ thuật, kinh tế, từ đó sắp xếp thứ tự ưu tiên cho phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng bố trí vốn đầu tư;

3. UBND huyện Hương Khê: hoàn thiện hợp phần do Huyện làm chủ đầu tư, phối hợp với Ban 4 trong quá trình tổng hợp dự án; làm việc với các ban ngành liên quan, báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh để có ý kiến bằng văn bản về điều chỉnh quy hoạch sử dụng nước sông Tiêm;

4. Ban 4 làm đầu mối tổng hợp, hoàn thiện các phương án trình Bộ;

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh Hà Tĩnh; - Vụ KH; - Cục QLXDCT (3b); - UBND huyện Hương Khê; - Ban 4; - Các đơn vị tư vấn; - Lưu VP. | TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nguyễn Minh Nhạn |
| --- | --- |