| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1571/QĐ-UBND | Bắc Ninh, ngày 07 tháng 12 năm 2011 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU THỂ THAO, TRƯỜNG MẦM NON, KHU NHÀ Ở DÂN CƯ DỊCH VỤ THÔN XUÂN Ổ A, PHƯỜNG VÕ CƯỜNG, THÀNH PHỐ BẮC NINH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;

Căn cứ các Nghị định: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 03 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của UBND phường Võ Cường tại tờ trình số 36/TTr-QLDA ngày 31/8/2011, của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 370/KH-XDCB ngày 07/9/2011, về việc phê duyệt bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu thể thao, trường mầm non, khu nhà ở dân cư dịch vụ thôn Xuân Ổ A, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu thể thao, trường mầm non, khu nhà ở dân cư dịch vụ thôn Xuân Ổ A, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tại Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung bổ sung:

- Bổ sung thiết kế hạng mục hệ thống hào tuynel kỹ thuật bằng BTCT đúc sẵn kích thước BxH = (600x600) mm.

- Điều chỉnh chi phí bồi thường giải phóng giải phóng mặt bằng theo quy định tại thời điểm thực hiện được cấp thẩm quyền phê duyệt; bổ sung giá nguyên, vật liệu, chế độ chính sách về xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành tại thời điểm lập bổ sung dự án.

2. Nội dung, quy mô đầu tư và các thông số kỹ thuật khác thực hiện theo Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Tổng mức đầu tư sau khi bổ sung: 60.889.398.000 đồng (Sáu mươi tỷ, tám trăm tám mươi chín triệu, ba trăm chín mươi tám nghìn đồng); trong đó:

- Xây lắp: 34.230.078.000 đồng;

- Thiết bị: 1.320.000.000 đồng;

- Bồi thường GPMB: 15.685.560.000 đồng;

- Chi QLDA: 612.812.000 đồng;

- Chi phí tư vấn ĐTXD công trình: 1.841.884.000 đồng

- Chi khác: 675.200.000 đồng;

- Dự phòng: 6.523.864.000 đồng;

Tăng 20.611.398.000 đồng (Hai mươi tỷ, sáu trăm mười một triệu, ba trăm chín mươi tám nghìn đồng) so với tổng mức đầu tư tại Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2011 - 2013.

5. Trách nhiệm chủ đầu tư: Thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Thông tin và Truyền thông; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND thành phố Bắc Ninh; UBND phường Võ Cường căn cứ quyết định thực hiện./.

|  | KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Tiến Nhường |
| --- | --- |