| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1572/QĐ-UBND | Bắc Ninh, ngày 07 tháng 12 năm 2011 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2009/ NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh tại tờ trình số 148/TTr-VP ngày 28/10/2011; Báo cáo thẩm tra số 151/BCQT - STC ngày 22/11/2011 của Sở Tài chính, về việc quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình cải tạo trụ sở HĐND-UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình cải tạo trụ sở HĐND-UBND tỉnh, với các nội dung như sau:

- Tên công trình: Cải tạo trụ sở HĐND-UBND tỉnh Bắc Ninh.

- Địa điểm xây dựng: Thành phố Bắc Ninh.

- Chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh.

- Thời gian khởi công: 2010; hoàn thành: 2010.

- Đơn vị thi công: Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Bắc Ninh.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

| Nguồn vốn | Dự án được duyệt | CÐT thực hiện |
| --- | --- | --- |
| t+TT | Tổng cộng | 14.068.826.000 | 13.756.206.000 |
|  | NSNN và các nguồn vốn khác | 14.068.826.000 | 13.756.206.000 |

2. Chi phí đầu tư:

Ðơn vị tính: đồng

| Nội dung | Dự toán được duyệt | Chi phí đầu tư được quyết toán |
| --- | --- | --- |
| Tổng số - Xây lắp - Thiết bị - Chi khác | 14.068.826.000 12.634.573.000 123.640.000 1.310613.000 | 13.756.206.000 12.534.290.000 117.00.000 1.104.916.000 |

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Ðơn vị tính: đồng

| Nội dung | Công trình (HMCT) thuộc chủ đầu tư quản lý | Công trình (HMCT) giao đơn vị khác quản lý |
| --- | --- | --- |
|  | Thực tế | Quy đổi | Thực tế | Quy đổi |
| Tổng số Tài sản cố định | 13.756.206.000 |  |  |  |

Ðiều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Ðược phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Ðơn vị tính: đồng

| Tên đơn vị tiếp nhận tài sản | Tài sản cố định | Tài sản lưu động | Chi tiết theo nguồn vốn |
| --- | --- | --- | --- |
| Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh | 13.756.206.000 |  | NSNN |

2. Tình hình công nợ:

- Nợ phải thu: 764.631.000 đồng;

+ NSNN và các nguồn vốn khác cấp bổ bổ sung: 764.631.000 đồng;

- Nợ phải trả: 764.631.000 đồng;

+ Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Bắc Ninh: 534.290.000 đồng;

+ Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế XD: 194.341.000 đồng;

+ Công ty xây dựng Bắc Việt: 1.000.000 đồng;

+ Sở Tài chính: 35.000.000 đồng;

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh; các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

|  | KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Tiến Nhường |
| --- | --- |