| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1584/QĐ-UBND | Bắc Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2011 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ ÁN CHI TIẾT XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2009-2010

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của Liên Bộ: Tài nguyên và Môi trường và Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;

Căn cứ Thông tư số 21/2011/TT-BTNMT ngày 20/6/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Xét đề nghị của: Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 689/CV-TNMT ngày 28/11/2011; Sở Tài chính tại công văn số 166/BCTĐ-STC ngày 05/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án chi tiết xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2009-2010, với các nội dung như sau:

1. Nội dung dự án: Nhất trí với các nội dung trong dự án điều chỉnh, bổ sung dự án chi tiết xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2009-2010.

2. Dự toán bổ sung kinh phí thực hiện dự án: 6.504.226.000 đồng (Sáu tỷ, năm trăm linh bốn triệu, hai trăm hai mươi sáu ngàn đồng chẵn). Chi tiết có phụ lục kèm theo.

3. Nguồn vốn đầu tư: Vốn sự nghiệp tài nguyên môi trường đã giao trong dự toán năm 2011 và 2012.

4. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh.

5. Đơn vị thực hiện: Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường Bắc Ninh.

6. Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2009 đến tháng 06/2012.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ; kiểm tra, giám sát, thẩm định và nghiệm thu chất lượng theo đúng các quy định hiện hành; Sở Tài chính theo dõi việc sử dụng kinh phí và thanh quyết toán đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và đầu tư; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện: Yên Phong, Tiên Du, Quế Võ, Thuận Thành, Gia Bình, thị xã Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh, Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

|  | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Tử Quỳnh |
| --- | --- |