| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 17/BXD-KTXD V/v hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng với mức lương tối thiểu theo Nghị định số 108/2010/NĐ-CP và Nghị định số 70/2011/NĐ-CP. | Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2012 |

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây lắp và Vật tư xây dựng 4

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 02/CT – KT ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Công ty cổ phần Xây lắp và Vật tư xây dựng 4 đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng với mức lương tối thiểu theo Nghị định số 108/2010/NĐ-CP. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo công văn số 02/CT-KT ngày 04/01/2012 thì hợp đồng xây dựng số 07/HĐ-XD ngày 15/4/2011 có điều khoản: trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị, nhân công nêu trong hợp đồng có biến động lớn tăng giảm từ 5% trở lên hoặc khi Nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh, nếu được phép của Cấp thẩm quyền quyết định đầu tư. Do đó, hợp đồng được điều chỉnh giá theo mức lương tối thiểu mới của Nghị định 108/2010/NĐ-CP và Nghị định số 70/2011/NĐ-CP đối với các khối lượng đã được nghiệm thu nếu được phép của Cấp quyết định đầu tư.

Công ty cổ phần Xây lắp và Vật tư xây dựng 4 căn cứ vào hướng dẫn trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên - Lưu VT, Vụ KTXD (G). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |