| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 20/BXD-KTXD V/v: hướng dẫn phương pháp bù giá vật liệu xây dựng. | Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2012 |

Kính gửi: Công ty TNHH Trí Việt Thành

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 79/VBCTY/2011 ngày 26/12/2011 của Công ty TNHH Trí Việt Thành đề nghị hướng dẫn phương pháp bù giá vật liệu xây dựng theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BXD thì việc bù giá vật liệu xây dựng được thực hiện theo một trong hai phương pháp:

Phương pháp bù trừ trực tiếp.

Phương pháp theo hệ số điều chỉnh chi phí vật liệu.

Đối với những hợp đồng xây dựng mà trong hợp đồng không có triết tính đơn giá chi tiết, nghĩa là trong hợp đồng không có giá của các loại vật liệu xây dựng được phép bù giá, thì sử dụng phương pháp theo hệ số điều chỉnh chi phí vật liệu.

Như vậy, đối với trường hợp Công ty TNHH Trí Việt Thành nêu tại văn bản số 79/VBCTY/2011, thì việc bù giá vật liệu xây dựng thực hiện theo phương pháp hệ số điều chỉnh chi phí vật liệu.

Công ty TNHH Trí Việt Thành căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. T06. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |