| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 22/BXD-KTXD V/v: về vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. | Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2012 |

Kính gửi: Ban QLDA bồi thường di dân tái định cư tỉnh Lai Châu

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 12/CV-BQLDA ngày 09/01/2012 của Ban QLDA bồi thường di dân tái định cư tỉnh Lai Châu về vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản k, Mục 2 Điều 26 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì chủ đầu tư có nghĩa vụ xem xét và chấp thuận bằng văn bản đề xuất liên quan đến thiết kế thi công do nhà thầu đề xuất và quy định tại Khoản b Mục 1 Điều 27 Nghị định thì nhà thầu được thay đổi Biện pháp thi công sau khi đã được chủ đầu tư chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động trên cơ sở giá trị trong hợp đồng đã được ký kết. Do vậy, việc thanh toán hợp đồng theo khối lượng hoàn thành và đơn giá dự toán đã được phê duyệt (đơn giá trong hợp đồng như nêu trong công văn số 12/CV-BQLDA ngày 09/01/2012) là phù hợp; (hao phí vật liệu nổ chỉ là một yếu tố cấu thành trong công tác đào phá đá bằng phương pháp nổ mìn), việc quản lý thuốc nổ thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Với nội dung trên, Ban QLDA bồi thường di dân tái định cư tỉnh Lai Châu tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |