| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 266/BXD-KTXD V/v áp dụng chỉ số giá xây dựng trong việc điều chỉnh giá hợp đồng XD. | Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2012 |

Kính gửi: UBND thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 221/UBND-GT ngày 11/01/2012 của UBND thành phố Hải Phòng về việc áp dụng chỉ số giá xây dựng điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng của gói thầu số 2.1 “Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh An Kim Hải và đường Chùa Hàng” thuộc dự án nâng cấp đô thị Hải Phòng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên. Trường hợp thay đổi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bằng chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng công bố cho phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo quyền lợi của các bên trong hợp đồng thì chủ đầu tư và nhà thầu có thể thương thảo và phải được sự chấp thuận của tổ chức cho vay vốn.

Khi đó:

- Imc (chỉ số giá tiêu dùng kỳ hiện tại) và Ioc (chỉ số giá tiêu dùng kỳ gốc) trong công thức điều chỉnh giá theo công văn số 221/UBND-GT được hiểu như sau:

- Imc là chỉ số giá xây dựng kỳ hiện tại – Tháng có giá trị công việc hoàn thành được nghiệm thu và Ioc là chỉ số giá xây dựng kỳ gốc – Thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, UBND thành phố Hải Phòng căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu VP, KTXD (Nh5). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |