| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 385/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn bù giá hợp đồng dự án Trụ sở làm việc Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam | Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2012 |

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 215/CSVN-KHĐT ngày 04/02/2012 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đề nghị hướng dẫn thanh toán bù giá vật liệu, nhân công và ca máy hợp đồng dự án Trụ sở làm việc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về điều chỉnh giá hợp đồng: Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1547/BXD-KTXD ngày 20/8/2010 hướng dẫn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng EPC nêu tại văn bản số 215/CSVN-KHĐT. Trường hợp, thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng này theo hướng dẫn tại văn bản số 1547/BXD-KTXD quá khó khăn, phức tạp, gây vướng mắc kéo dài; Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có thể vận dụng phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng bằng hệ số giá xây dựng trên cơ sở chỉ số giá phần xây dựng để điều chỉnh đối với phần xây dựng và lắp đặt thiết bị trong hợp đồng tổng thầu EPC nêu trên. Khi đó, chỉ số giá áp dụng để tính điều chỉnh giá là chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng công bố, với chỉ số giá gốc là chỉ số giá tại thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu, chỉ số giá điều chỉnh là chỉ số giá tại thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành (hoặc chỉ số giá tại thời điểm 28 ngày trước ngày nhà thầu nộp hồ sơ thanh toán). Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện quy trình, thủ tục điều chỉnh giá hợp đồng đúng quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng.

2. Về bù giá phần thiết bị: Nếu thấy việc bù giá phần thiết bị do chênh lệch tỷ giá theo từng thời điểm thanh toán là cần thiết và có cơ sở, Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư để xin phép điều chỉnh.

3. Về bù giá trị tạm ứng: Nếu việc tạm ứng hợp đồng thực hiện theo mức tối thiểu quy định trong Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng, thì vẫn được tính toán để điều chỉnh giá hợp đồng theo quy định.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu: VT, KTXD(Th8). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |