| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 552/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn bổ sung chi phí tổ chức thực hiện công tác GPMB thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư | Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2012 |

Kính gửi : Bộ Giao thông Vận tải

Bộ Xây dựng nhận được văn bản 1908/BGTVT-QLXD ngày 20/3/2012 của Bộ Giao thông Vận tải về việc bổ sung chi phí tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư dự án Mở rộng và hoàn thiện đường Láng – Hòa Lạc. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án Mở rộng và hoàn thiện đường Láng – Hòa Lạc là dự án có quy mô lớn, tầm quan trọng đặc biệt, đi qua địa phận Hà Nội và Hà Tây (bây giờ là Hà Nội), với việc tỉnh Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội, chính sách của Nhà nước về giải phóng mặt bằng có nhiều thay đổi; cùng với sự thay đổi của chính sách quản lý chi phí nên thời gian thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện dự án bị kéo dài. Do đặc thù của dự án, tiến độ bị kéo dài nhiều năm, lại có thêm 01 đại diện Chủ đầu tư là Tổng công ty Vinaconex thực hiện triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (theo Quyết định số 4889/QĐ-BGTVT ngày 22/12/2005) nên chi phí quản lý dự án tính theo định mức ban hành kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng không đủ để hai đơn vị tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án. Vì vậy, việc bổ sung chi phí quản lý dự án để Tổng công ty Vinaconex thay mặt Chủ đầu tư tổ chức giải phóng mặt bằng dự án Mở rộng và hoàn thiện đường Láng – Hòa Lạc là cần thiết và có cơ sở. Căn cứ yêu cầu về tiến độ, thời gian hoàn thành dự án; căn cứ biên chế tổ chức để đáp ứng yêu cầu về tính chất, nội dung và khối lượng công việc phải thực hiện, Bộ Giao thông vận tải phê duyệt bổ sung chi phí này theo quy định cho phù hợp.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Bộ Giao thông vận tải tổ chức phê duyệt bổ sung chi phí quản lý dự án theo quy định./.

| Nơi nhận : - Như trên; - BQLDA Thăng Long; - TCT Vinaconex; - Lưu: VT, KTXD(Th8). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |