| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 01/2012/NQ-HĐND | Quảng Trị, ngày 13 tháng 4 năm 2012 |

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2012 VÀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-BKH ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 719/TTr-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2012; Báo cáo số 38/BC-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2012 về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 và kế hoạch năm 2012; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 và danh mục công trình trọng điểm của tỉnh sử dụng vốn ngân sách với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tổng vốn ngân sách đầu tư địa phương quản lý: 1.310.900 triệu đồng, bao gồm:

a) Vốn đầu tư trong cân đối: 	 273.900 triệu đồng, trong đó:

- Vốn cân đối theo tiêu chí: 	182.900 triệu đồng;

- Hỗ trợ doanh nghiệp công ích: 	1.000 triệu đồng;

- Vốn đầu tư từ tiền sử dụng đất: 	90.000 triệu đồng.

b) Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 	857.000 triệu đồng.

c) Vốn nước ngoài: 	180.000 triệu đồng.

2. Danh mục các chương trình, dự án đầu tư; vốn đầu tư phân bổ cho từng công trình, dự án và cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố, thị xã theo các biểu Phụ lục đính kèm Nghị quyết.

Danh mục các dự án trọng điểm sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong năm 2012 cần tập trung chỉ đạo thực hiện là:

- Kết cấu hạ tầng thành phố Đông Hà;

- Đường tránh lũ, cứu hộ cứu nạn, phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Trị;

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh;

- Cầu sông Hiếu và đường dẫn hai đầu cầu sông Hiếu;

- Cảng cá và khu dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Cồn Cỏ (giai đoạn 2).

3. Việc phân bổ nguồn vốn phân cấp cho các huyện, thành phố, thị xã quản lý thực hiện theo các nguyên tắc sau:

- Bảo đảm tỷ lệ bố trí 5% đầu tư cho khoa học - công nghệ, 20% đầu tư cho giáo dục - đào tạo và ưu tiên 30% đầu tư cho các xã thí điểm xây dựng nông thôn mới;

- Bảo đảm các nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

4. Tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tổ chức điều hành thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. Chủ động vận động thu hút nguồn lực để tiếp tục bổ sung cân đối cho các nhu cầu đầu tư phát triển.

Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 4 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

|  | CHỦ TỊCH Lê Hữu Phúc |
| --- | --- |

(Các Phụ lục của Nghị quyết này đã có tại Biểu số I, II và III của Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh, đăng trên Công báo số 06+07 xuất bản ngày 15 tháng 3 năm 2012, từ trang 3 đến trang 20)