| BỘ TÀI CHÍNH ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 7064/BTC-ĐT V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2012. | Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2012 |

| Kính gửi: | - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước. |
| --- | --- |

Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung để đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ như sau:

1. Đề nghị các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các nội dung nêu tại công văn số 5274/BTC-ĐT ngày 19/4/2012 của Bộ Tài chính về việc quản lý thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2012 và các nội dung bổ sung gồm:

a. Việc thanh toán và tạm ứng vốn từ ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án đầu tư đảm bảo kịp thời đúng mức vốn quy định theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

b. Về vốn đối ứng cho các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): đề nghị các Bộ, ngành và địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, ưu tiên tập trung các nguồn vốn đảm bảo cân đối đủ vốn đối ứng để tranh thủ thu hút, giải ngân hết nguồn vốn ODA theo hiệp định. Đồng thời thu hút các nguồn vốn khác để đẩy mạnh thực hiện các dự án theo các hình thức BT, BOT, BTO, PPP.

c. Các Bộ, ngành và địa phương định kỳ tổ chức giao ban giữa các chủ đầu tư với các Ban quản lý về tình hình thực hiện và giải ngân các dự án để thúc đẩy việc giải ngân vốn nhanh, hết kế hoạch được giao. Đồng thời cần có các biện pháp để các chủ đầu tư cam kết thực hiện hết phần vốn đã được giao và có chế tài xử lý nếu các chủ đầu tư không đảm bảo thực hiện hết kế hoạch.

2. Cơ quan Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi theo quy định; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư trong việc hoàn tất các hồ sơ, thủ tục thanh toán vốn. Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thanh toán, kịp thời báo cáo ngay những vấn đề vượt thẩm quyền để Bộ Tài chính xem xét, giải quyết. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quản lý kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc chức năng, nhiệm vụ Kho bạc Nhà nước quản lý.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên để triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ trong lĩnh vực quản lý vốn đầu tư góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong đó có các doanh nghiệp xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng... Trong quá trình thực hiện phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ chức năng xử lý ngay các vướng mắc; trường hợp quá thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Bộ trưởng Vương Đình Huệ (để báo cáo); - Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, TP; - Kho bạc Nhà nước (để thực hiện); - Vụ NSNN, Vụ I; - Lưu: VT, Vụ ĐT. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phạm Sỹ Danh |
| --- | --- |