| VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 3922/VPCP-QHQT V/v gia hạn Hiệp định 442-NDF tài trợ Dự án cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền Trung | Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2012 |

| Kính gửi: | - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Ngoại giao; - Bộ Tư pháp; - Bộ Giao thông vận tải. |
| --- | --- |

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 6479/BTC-QLN, ngày 15 tháng 5 năm 2012) về việc gia hạn lần 2 Hiệp định 442-NDF tài trợ dự án "Cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền Trung", Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn Hiệp định tín dụng số 442-NDF tài trợ cho Dự án "Cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền Trung" đến ngày 31 tháng 01 năm 2013.

2. Giao Bộ Tài chính tiến hành các thủ tục cần thiết để gia hạn Hiệp định nêu trên.

3. Giao Bộ Giao thông vận tải bảo đảm hoàn thành các hoạt động của Dự án trong thời gian được gia hạn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo cho các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TTCP, các PTTg; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT; - Lưu: VT, QHQT (3) 25 | KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nguyễn Hữu Vũ |
| --- | --- |