| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 893/BXD-KHTC V/v điều chỉnh giá gói thầu thang máy | Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2012 |

Kính gửi: Trường Cao đẳng xây dựng số 1

Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 55/TTr-CĐXD1 ngày 07/3/2012 của Trường Cao đẳng xây dựng số 1 về việc xin phê duyệt lại giá gói thầu thang máy thuộc Dự án đầu tư xây dựng Nhà ký túc xá 9 tầng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Khoản 2 Điều 70 Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng quy định “Trường hợp dự toán gói thầu (không bao gồm dự phòng) được duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xem xét phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mà không phải làm thủ tục điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt.

Trường hợp dự toán gói thầu do chủ đầu tư phê duyệt cao hơn giá gói thầu đã được người có thẩm quyền phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu thì chủ đầu tư phải đảm bảo tổng giá trị cao hơn đó nằm trong tổng mức đầu tư của dự án được duyệt…”.

Căn cứ quy định trên, Trường Cao đẳng xây dựng số 1 chủ động xem xét, quyết định điều chỉnh giá gói thầu thang máy trong trường hợp dự toán gói thầu được duyệt (không bao gồm dự phòng) cao hơn giá gói thầu đã được duyệt trong kế hoạch đấu thầu nhưng vẫn đảm bảo nằm trong tổng mức đầu tư của dự án được duyệt.

2. Trường hợp dự toán gói thầu thang máy do chủ đầu tư duyệt đảm bảo không làm thay đổi tổng mức đầu tư của dự án được duyệt theo nội dung nêu tại điểm 1 nói trên, cho phép Trường Cao đẳng xây dựng số 1 được mua sắm trước 1 thang máy để đảm bảo yêu cầu sử dụng. Việc mua sắm phải tuân thủ đúng các quy định hiện hành của nhà nước./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, KHTC (2b) | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |