| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 111/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD. | Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2012 |

Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3315/TGĐ-NHCT16 ngày 21/5/2012 của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) đề nghị hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Phụ lục Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 và văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng, thì có 2 phương pháp để xác định dự toán chi phí xây dựng bổ sung là phương pháp hệ số điều chỉnh chi phí vật liệu và phương pháp bù trừ chi phí vật liệu trực tiếp.

Vì vậy, nếu được điều chỉnh theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD, thì đề nghị của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam để điều chỉnh giá hợp đồng như nêu tại văn bản số 3315/TGĐ-NHCT16 là phù hợp với quy định tại Thông tư này.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, KTXD(Th8). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |