| THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 737/QĐ-TTg | Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2012 |

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TỪ NĂM 2012 ĐẾN 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 927/2010/NQ-UBTVQH12 ngày 19 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020;

Xét đề nghị của Tổng Kiểm toán Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Kiểm toán Nhà nước từ năm 2012 đến 2020, với các nội dung cơ bản sau:

1. Mục tiêu của Đề án

a) Mục tiêu chung

Xác định nhu cầu đầu tư xây dựng trụ sở làm việc phù hợp Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt và tiêu chuẩn, định mức hiện hành, có kế hoạch đầu tư hợp lý và chủ động nguồn vốn đầu tư xây dựng trụ sở làm việc theo từng giai đoạn phát triển từ nay đến năm 2020.

b) Mục tiêu cụ thể

- Giai đoạn (2012-2015)

+ Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống trụ sở làm việc cho toàn ngành, bảo đảm đủ diện tích làm việc theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ công chức, viên chức, bao gồm: Trụ sở cơ quan Kiểm toán Nhà nước Trung ương và 10 trụ sở Kiểm toán Nhà nước khu vực: IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII.

- Giai đoạn (2016-2020)

Tiếp tục đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Kiểm toán Nhà nước khu vực XIV, XV được thành lập trong giai đoạn này.

2. Nội dung của Đề án

Hệ thống trụ sở làm việc của Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020, gồm:

- Trụ sở khối cơ quan Kiểm toán Nhà nước Trung ương.

- Trụ sở của các Kiểm toán Nhà nước khu vực.

- Trụ sở và giảng đường của Trường Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ kiểm toán.

Trong đó:

+ Trụ sở cơ quan Kiểm toán Nhà nước trung ương: hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2015, vốn đầu tư 975.000 triệu đồng.

+ Trụ sở Kiểm toán Nhà nước khu vực IV, V, VI, VII, VIII, IX: thời gian thực hiện 2011 đến 2015, vốn đầu tư 701.840 triệu đồng.

+ Trụ sở Kiểm toán Nhà nước khu vực X, XI, XII, XIII: thời gian thực hiện 2013 đến 2015, vốn đầu tư 480.000 triệu đồng.

+ Trụ sở Kiểm toán Nhà nước khu vực XIV, XV: thời gian thực hiện 2016 đến 2018, vốn đầu tư 240.000 triệu đồng.

3. Kinh phí thực hiện Đề án

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống trụ sở làm việc là 2.396.840 triệu đồng (tính theo suất vốn đầu tư năm 2011), trong đó:

- Vốn ngân sách nhà nước chiếm 98,6% tổng kinh phí đầu tư của đề án: 2.362.840 triệu đồng

- Nguồn thu từ bán đấu giá trụ sở hiện tại của Kiểm toán Nhà nước khu vực V chiếm 1,4% tổng kinh phí đầu tư của đề án: 34.000 triệu đồng;

4. Tiến độ thực hiện

Tiến độ thực hiện đề án căn cứ theo lộ trình thực hiện Chiến lược phát triển của Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Kiểm toán Nhà nước

Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan triển khai thực hiện Đề án theo quy định.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính ưu tiên bố trí nguồn vốn hàng năm cho Kiểm toán Nhà nước để đầu tư xây dựng các dự án theo tiến độ thực hiện của Đề án, trường hợp nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản hằng năm chưa đáp ứng đủ thì bố trí từ nguồn thu do Kiểm toán Nhà nước phát hiện tăng thêm cho ngân sách nhà nước.

3. Bộ Tài chính

- Hướng dẫn thực hiện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với dự án xây dựng trụ sở Kiểm toán Nhà nước khu vực V để bổ sung nguồn vốn thực hiện Đề án.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan.

- Bố trí cấp đất, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện để Kiểm toán Nhà nước đầu tư xây dựng trụ sở làm việc theo đúng kế hoạch của Đề án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng Kiểm toán Nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

| Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Văn phòng Quốc hội; - Kiểm toán Nhà nước; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TKBT; - Lưu: Văn thư, KTN (5b). | THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng |
| --- | --- |