| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1106/BXD- QLN V/v triển khai thí điểm hỗ trợ xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt theo Quyết định 716/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. | Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2012 |

Kính gửi: UBND các tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên

Ngày 14/6/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 716/QĐ-TTg Về việc triển khai thí điểm giải pháp hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ, lụt vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Để việc triển khai thực hiện Quyết định trên đảm bảo mục tiêu và yêu cầu đề ra, Bộ Xây dựng đề nghị UBND Tỉnh chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:

1. Lựa chọn và phê duyệt 2 xã thuộc khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi lũ, lụt; trong đó mỗi xã lựa chọn 50 hộ thuộc diện đối tượng để triển khai thí điểm hỗ trợ xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt. Gửi danh mục các xã và danh sách các hộ dân được lựa chọn, phê duyệt về Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ (theo mẫu biểu tại Phụ lục kèm theo). Các công việc này phải hoàn thành trước ngày 31/8/2012.

(Do việc triển khai xây dựng thí điểm chỉ thực hiện trong thời gian ngắn nên khi lựa chọn các hộ gia đình được hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên như quy định thì cần lưu ý đến việc lựa chọn những hộ đã đủ điều kiện để có thể tiến hành thực hiện được ngay như: những hộ đã có đất xây dựng, chủ hộ đang có mặt tại địa phương và không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tâm linh như phụ thuộc vào tuổi làm nhà v.v…).

2. Tổ chức quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của Quyết định 716/QĐ-TTg đến các cấp, các ngành có liên quan. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chính sách bằng các hình thức phù hợp. Giao việc tổ chức triển khai thí điểm cho Ban chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở của tỉnh và các cấp huyện, xã được lựa chọn triển khai thực hiện thí điểm. Giao Sở Xây dựng là cơ quan thường trực chỉ đạo thực hiện Chính sách.

3. Chỉ đạo Sở Xây dựng thiết kế tối thiểu 3 mẫu chòi phòng tránh lũ, lụt đảm bảo như quy định tại Quyết định 716/QĐ-TTg và phù hợp với thực tế tại địa phương, tổ chức giới thiệu để người dân lựa chọn.

4. Phát động phong trào ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại địa phương trong việc tuyên truyền, phổ biến Chính sách; vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng ủng hộ, giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt; tổ chức xây dựng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật…).

Trên đây là một số công việc cần thực hiện ngay trong việc triển khai thực hiện Quyết định 716/QĐ-TTg ngày 14/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị UBND Tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - BT Trịnh Đình Dũng (để b/c); - Ban Bí thư TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; - Sở XD các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên; - Lưu: VT, QLN (3). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Trần Nam |
| --- | --- |

PHỤ LỤC:

Kèm theo công văn số 1106/BXD-QLN ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Bộ Xây dựng

UBND TỈNH:…….

DANH SÁCH HỘ DÂN THUỘC DIỆN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC LỰA CHỌN ĐỂ TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÒI PHÒNG TRÁNH LŨ, LỤT

| TT | Họ, tên chủ hộ | Nơi cư trú (thôn, bản) | Đối tượng ưu tiênĐối tượng ưu tiênĐối tượng ưu tiênĐối tượng ưu tiênĐối tượng ưu tiên |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hộ gia đình có công với CM | Hộ gia đình là dân tộc thiểu số | Hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn tàn tật) | Hộ gia đình đang sinh sống tại thôn, bản đặc biệt khó khăn | Các hộ gia đình còn lại |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Cộng (I+II) |  |  |  |  |  |  |
| I | Xã: A |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyễn Văn B | Thôn (bản):… | X |  |  |  |  |
| … | …. |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Nguyễn Văn C | Thôn (bản):… |  | X |  |  |  |
| II | Xã: B |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyễn Văn D | Thôn(bản):… |  |  | X |  |  |
| … | …. |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Nguyễn Văn Đ | Thôn (bản):… |  |  |  | X |  |

Ghi chú: Nếu một hộ gia đình thuộc nhiều diện ưu tiên thì đánh dấu vào tất cả các cột thích hợp tại bảng trên. Tuy nhiên, khi thực hiện hỗ trợ thì ưu tiên hỗ trợ trước cho những hộ thuộc hàng ưu tiên đứng trước theo quy định tại Quyết định 716/QĐ-TTg./.