| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 123/BXD-KTXD V/v: điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng | Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2012 |

Kính gửi: Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 055/KH-MPMU-VB ngày 04/6/2011 (2012) của Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại văn bản số 56/BXD-KTXD ngày 29/4/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, thì đối với trường hợp này các bên tham giá hợp đồng cần làm rõ trường hợp nào được gọi là biến động quá lớn mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng (mức biến động giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị tăng hoặc giảm bao nhiêu % thì mới điều chỉnh giá); trường hợp trong hợp đồng các bên không có thỏa thuận cụ thể thì được hiểu là biến động (tăng hoặc giảm) so với giá trong hợp đồng. Trên cơ sở đó hai bên tiến hành bàn bạc thống nhất điều chỉnh giá theo đúng nội dung hợp đồng đã ký (gồm: phạm vi điều chỉnh đến đâu? những loại vật liệu nào được điều chỉnh? phương pháp điều chỉnh ra sao? ...)

Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội căn cứ hướng dẫn trên để tổ chức thực hiện.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. T06. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |