| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 135/BXD-KTXD V/v điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. | Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2012 |

Kính gửi: Ban Đầu tư và Xây dựng 195 – Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Trả lời công văn số 102/CV-BĐT 195 ngày 06/7/2012 của Ban Đầu tư và Xây dựng 195 – Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 4 của văn bản số 887/BXD-KTXD ngày 07/6/2010 của Bộ Xây dựng đã nêu: “Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện hoàn thành từ ngày 01/01/2011 theo nội dung hợp đồng và các điều khoản đã thỏa thuận, ký kết giữa các bên”.

2. Trường hợp nêu tại công văn số 102/CV-BĐT 195 là hợp đồng theo đơn giá, trong đó có quy định điều khoản điều chỉnh giá hợp đồng: “Khi Nhà nước có thay đổi chính sách tiền lương, thuế hoặc điều chỉnh giá đối với những nguyên, nhiên, vật liệu do nhà nước quản lý giá … làm thay đổi mặt bằng giá đầu tư xây dựng công trình”. Vì vậy, đối với những khối lượng công việc thực hiện từ ngày 01/01/2011 thuộc các hợp đồng nêu trên được điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí tiền lương trong máy thi công do nhà nước thay đổi chế độ tiền lương tối thiểu từ ngày 01/01/2011 (Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ) như đã thỏa thuận, ký kết trong hợp đồng khi được người quyết định đầu tư cho phép.

Ban Đầu tư và Xây dựng 195 – Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu: VT, KTXD (Nh5). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |