| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 13/2012/NQ-HĐND | Bắc Kạn, ngày 16 tháng 7 năm 2012 |

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở NỘI TRÚ DÂN NUÔI VÀ CÁC CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 
KHOÁ VIII, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 26/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án xây dựng nhà ở nội trú dân nuôi và các công trình thiết yếu cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 - 2015; Báo cáo thẩm tra số: 26/BC-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Đề án xây dựng nhà ở nội trú dân nuôi và các công trình thiết yếu cho học sinh trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 - 2015 với các nội dung sau:

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Giai đoạn từ nay đến năm 2015 tập trung đầu tư cho một số trường THCS thuộc các xã khó khăn, có nhu cầu ở nội trú ổn định từ 16 em trở lên và đã có sẵn mặt bằng, gồm 14 trường thuộc các huyện: Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn, Chợ Mới, Chợ Đồn, Bạch Thông, Na Rì.

2. Lộ trình thực hiện

- Năm 2013:

+ Đầu tư xây dựng tại các trường: THCS Cổ Linh, huyện Pác Nặm; THCS Cốc Đán, huyện Ngân Sơn; THCS Nông Hạ, huyện Chợ Mới; THCS Nam Cường, huyện Chợ Đồn; Phổ thông cơ sở Sĩ Bình, huyện Bạch Thông.

- Năm 2014:

+ Đầu tư xây dựng tại các trường: THCS Hà Hiệu, huyện Ba Bể; THCS Đổng Xá, huyện Na Rì; THCS Xuân Lạc và THCS Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn; THCS Đôn Phong, huyện Bạch Thông.

- Năm 2015:

+ Đầu tư xây dựng tại các trường: THCS Phúc Lộc và THCS Bành Trạch, huyện Ba Bể; THCS Cao Kỳ, huyện Chợ Mới; THCS Vũ Loan, huyện Na Rì.

3. Kinh phí

Từ nguồn ngân sách cấp tỉnh và xã hội hóa.

Trong đó, dự kiến ngân sách cấp tỉnh là: 8.355.600.000 đồng (Tám tỷ ba trăm năm mươi năm triệu sáu trăm nghìn đồng).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII kỳ họp thứ tu thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2012./.

|  | CHỦ TỊCH Hà Văn Khoát |
| --- | --- |