| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 1565/QĐ-UBND | Bình Phước, ngày 03 tháng 08 năm 2012 |

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KTKT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHU DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TẠI VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 959/TTr-SKHĐT ngày 13/7/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình Khu diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, nội dung cụ thể như sau:

1. Tên công trình: Khu diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH MTV Nam Hà.

4. Chủ nhiệm lập dự án: KS. Nguyễn Giang Nam.

5. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình Khu diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập nhằm tạo nơi diễn tập, huấn luyện cho cán bộ, nhân viên Hạt Kiểm lâm Vườn và nhân dân địa phương tham gia để đáp ứng tốt cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Quản lý Vườn Quốc gia hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

a) Xây dựng đường giao thông: Xây dựng đường Khu diễn tập phòng chống cháy rừng gồm 7 tuyến, tổng chiều dài 3.287,1m, đường có các thông số kỹ thuật như sau:

Vận tốc thiết kế 20km/h, bề rộng mặt đường 6m, bề rộng nền đường 6,5m; nền đường đắp đất cấp II, lu lèn đạt k≥0,95; mặt đường đắp đất sỏi đỏ dày 15cm, lu lèn đạt k≥0,98; xây dựng hệ thống thoát nước ngang bằng cống BTCT, hệ thống cọc tiêu biển báo.

b) Hồ chứa nước phòng, chống cháy: Hồ chứa nước có dung tích 3.000m3; bờ hồ đắp đất cấp III, lu lèn đạt k≥0,95; mái taluy gia cố bằng BTCT kích thước 50x50cm, có kênh dẫn dòng kích thước 2 x 2,5m dài 30m.

c) Bến xe lấy nước: Diện tích 430m2, kết cấu nền bằng BTCT đá 10 x 20 dày 25cm, bên dưới là lớp bê tông lót đá 40 x 60 dày 10cm. Rãnh thoát nước gia cố bằng đá hộc hình thang sâu 50cm.

d) Bãi đậu xe và sân khấu diễn tập:

- Bãi đậu xe: Nền bằng đất, ủi quang và san lấp mặt bằng diện tích 0,5ha.

- Sân khấu diễn tập: Nhà có diện tích 25m2. Kết cấu: Móng xây đá chẻ, đà dầm bằng BTCT. Hoàn thiện: Mái lợp tôn, nền bê tông đá 10 x 20.

7. Địa điểm xây dựng: Tại khoảnh 2, tiểu khu 28 Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập.

8. Diện tích sử dụng đất: Tổng diện tích chiếm đất của các hạng mục công trình khoảng 2,8 ha.

9. Loại, cấp công trình: Công trình công cộng, cấp IV.

10. Phương án xây dựng: Xây dựng mới.

11. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không.

| 12. Tổng mức đầu tư: | 6.039.238.645 đồng |
| --- | --- |
| Trong đó: |  |
| - Chi phí xây dựng: | 3.947.587.853 đồng |
| - Chi phí quản lý dự án: | 80.663.849 đồng |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 568.043.473 đồng |
| - Chi phí khác: | 823.421.775 đồng |
| - Chi phí bồi thường, hỗ trợ: | 70.500.000 đồng |
| - Chi phí dự phòng: | 549.021.695 đồng |

13. Nguồn vốn đầu tư: Vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương (Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững).

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

15. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2012 - 2013.

16. Kế hoạch đấu thầu: Bảng kế hoạch đấu thầu kèm theo.

Điều 2. Vườn Quốc gia Bù Gia Mập Chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành, tổ chức thực hiện tốt dự án theo các nội dung được phê duyệt tại Điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập, chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này để từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - CT, PCT UBND tỉnh; - Như Điều 3; - LĐVP, Phòng KTTH, KTN; - Lưu: VT (Nghĩa: 27.7) | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Lợi |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

CÔNG TRÌNH KHU DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TẠI VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP
(Kèm theo Quyết định số 1565/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh)

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Xây lắp |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Khu diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập. | 3.947.587.853 | Vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương (Vốn Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững) | Chỉ định thầu | Năm 2012 | Theo đơn giá cố định | 150 ngày |
| II | Mua sắm hàng hóa |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bảo hiểm công trình | 16.254.960 |  | Chỉ định thầu | Năm 2012 | Hợp đồng trọn gói | Theo thời gian thi công |
| III | Dịch vụ tư vấn |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng | 9.899.435 |  | Chỉ định thầu | Năm 2012 | Hợp đồng trọn gói | 30 ngày |
| 2 | Giám sát thi công xây dựng | 96.620.960 |  | Chỉ định thầu | Năm 2012 | Theo tỷ lệ % | Theo thời gian thi công |
| 3 | Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp tiêu chuẩn chất lương công trình | 28.986.289 |  | Chỉ định thầu | Năm 2012 | Theo đơn giá cố định | Theo thời gian thi công |
| 4 | Đánh giá tác động môi trường | 70.000.000 |  | Chỉ định thầu | Năm 2012 | Theo đơn giá cố định | 20 ngày |
| 5 | Kiểm toán công trình | 13.937.073 |  | Chỉ định thầu | Năm 2012- 2013 | Trọn gói | 30 ngày |
| IV | Lĩnh vực khác |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rà phá bom mìn, vật nổ | 770.000.000 |  | Chỉ định thầu | Năm 2012 | Theo đơn giá cố định | 45 ngày |

* Ghi chú: Khối lượng thực hiện và giá các gói thầu sau đây chỉ là tạm tính, Chủ đầu tư phải lập, phê duyệt dự toán chi tiết theo quy định hiện hành trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện, cụ thể các gói thầu:

1. Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp tiêu chuẩn chất lượng công trình.

2. Đánh giá tác động môi trường.

3. Rà phá bom mìn, vật nổ.