| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 1590/QĐ-UBND | Bình Phước, ngày 08 tháng 08 năm 2012 |

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KTKT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG VÀNH ĐAI VƯỜN SƯU TẬP THỰC VẬT VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2587/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tổng hợp tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập giai đoạn 2012-2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1014/TTr-SKHĐT ngày 30/7/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình đường vành đai Vườn sưu tập thực vật Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, nội dung cụ thể như sau:

1. Tên công trình: Đường vành đai Vườn sưu tập thực vật Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH MTV Nam Hà.

4. Chủ nhiệm lập dự án: KS. Nguyễn Giang Nam.

5. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình đường vành đai Vườn sưu tập thực vật Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, kết hợp với hệ thống hàng rào đã được xây dựng tạo thành hệ thống hạ tầng của Vườn, phục vụ việc đi lại nội bộ, khách tham quan du lịch, nghiên cứu khoa học bảo tồn và phát triển của Vườn Quốc gia. Tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Quản lý Vườn Quốc gia hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Xây dựng 1 tuyến đường giao thông dài 2,785km, các thông số kỹ thuật như sau:

a) Phần đường: Vận tốc thiết kế 10km/h, bề rộng mặt đường 1,5m bề rộng nền đường 3,5m;

- Kết cấu mặt đường từ trên xuống: Mặt đường bằng bê tông đá 10x20 M200 dày 16cm, lớp giấy dầu; lớp sỏi đỏ dày 15cm lu lèn đạt k³0,98; nền đường đắp đất cấp II, lu lèn đạt k³0,95.

- Lề đường: Lề đường rộng 0,5m đắp đất sỏi đỏ dày 15cm lu lèn đạt k³0,98.

- Xây đá hộc vữa M100 gia cố một số đoạn taluy để chống sạt lở.

b) Hệ thống thoát nước:

- Thoát nước dọc: Xây dựng rãnh thoát nước dọc bên phải tuyến bằng đá hộc vữa xi măng M100 hình chữ nhật sâu 0,4m, dài 854,56m.

- Thoát nước ngang: Xây dựng 8 cống thoát nước ngang bằng bê tông cốt thép.

7. Địa điểm xây dựng: Tiểu khu 28, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập.

8. Diện tích sử dụng đất: Tổng diện tích chiếm đất của công trình khoảng 01 ha.

9. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

10. Phương án xây dựng: Xây dựng mới.

11. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không có.

| 12. Tổng mức đầu tư: | 3.645.646.653 đồng |
| --- | --- |
| Trong đó: |  |
| - Chi phí xây dựng: | 2.908.440.054 đồng |
| - Chi phí quản lý dự án: | 58.557.630 đồng |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 306.166.216 đồng |
| - Chi phí khác: | 41.060.330 đồng |
| - Chi phí dự phòng: | 331.422.423 đồng |

13. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương (Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững và vốn kết dư Chương trình 5 triệu ha rừng năm 2011).

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

15. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2012 - 2013.

16. Kế hoạch đấu thầu: Bảng kế hoạch đấu thầu kèm theo.

Điều 2. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập là chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành, tổ chức thực hiện tốt dự án theo các nội dung được phê duyệt tại Điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập, chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - CT, PCT UBND tỉnh; - Như Điều 3; - LĐVP, Phòng KTTH, KTN; - Lưu: VT (Nghĩa: 03.8) | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Lợi |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG VANH ĐAI VƯỜN SƯU TẬP THỰC VẬT VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP
(Kèm theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh)

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Xây lắp |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường vành đai Vườn sưu tập thực vật Vườn Quốc gia Bù Gia Mập | 2.908.440.054 | Vốn ngân sách Trung ương (Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững và vốn kết dư Chương trình 5 triệu ha rừng năm 2011) | Chỉ định thầu | Năm 2012 | Theo đơn giá điều chỉnh | 150 ngày |
| II | Mua sắm hàng hóa |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bảo hiểm công trình | 11.975.930 |  | Chỉ định thầu | Năm 2012 | Hợp đồng trọn gói | Theo thời gian thi công |
| III | Dịch vụ tư vấn |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng | 7.698.812 |  | Chỉ định thầu | Năm 2012 | Hợp đồng trọn gói | 30 ngày |
| 2 | Giám sát thi công xây dựng | 73.053.171 |  | Chỉ định thầu | Năm 2012 | Trọn gói | Theo thời gian thi công |
| 3 | Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp tiêu chuẩn chất lượng công trình | 21.107.546 |  | Chỉ định thầu | Năm 2012 | Theo đơn giá cố định | Theo thời gian thi công |
| 4 | Kiểm toán công trình | 18.249.036 |  | Chỉ định thầu | Năm 2012 | Trọn gói | 30 ngày |