| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 154/BXD-KTXD V/v: hướng dẫn thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng. | Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2012 |

Kính gửi: Xí nghiệp Xây dựng Tiến Thắng

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 35 CV/2012 ngày 04/6/2012 của Xí nghiệp Xây dựng Tiến Thắng về việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

a) Hợp đồng số 41/2009/HĐXD ngày 03/8/2009 đã ký giữa các bên căn cứ Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hợp đồng trong hoạt động xây dựng cho nên phương pháp điều chỉnh sẽ áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007.

b) Hợp đồng số 41/2009/HĐXD ngày 03/8/2009 ký giữa Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Vĩnh phúc (Chủ đầu tư) và Xí nghiệp Xây dựng Tiến Thắng, thực hiện theo hình thức hợp đồng theo đơn giá; tại khoản 5.2 Điều 5 (thay đổi điều chỉnh giá hợp đồng) có nội dung: “…trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị nêu trong hợp đồng có biến động lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực hiện hợp đồng hoặc khi Nhà nước thay đổi các chính sách có liên quan thì phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét quyết định…” ; nên việc điều chỉnh giá hợp đồng như đã thỏa thuận, ký kết trong hợp đồng khi được người quyết định đầu tư cho phép.

c) Cấp quyết định đầu tư là cấp đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

d) Việc điều chỉnh giá hợp đồng không làm tăng tổng mức đầu tư, không trái nội dung thoả thuận trong hợp đồng, không trái Hồ sơ mời thầu thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Chủ đầu tư.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo các điều khoản đã ký giữa các bên trong hợp đồng và quy định của Nhà nước có liên quan.

Với nội dung trên, Xí nghiệp Xây dựng Tiến Thắng tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |