| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1417/BXD-KTXD V/v: điều chỉnh giá hợp đồng cho khối lượng phát sinh của hợp đồng thi công xây dựng công trình. | Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2012 |

Kính gửi: Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1400/VEC-TĐ ngày 31/5/2012 của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam về việc điều chỉnh giá hợp đồng cho khối lượng phát sinh của hợp đồng thi công xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hợp đồng thi công xây dựng công trình đã được các bên ký kết và khởi công năm 2009 như nêu tại văn bản số 1400/VEC-TĐ, việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của nhà nước có liên quan. Theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, đối với khối lượng phát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng trong hợp đồng thì chủ đầu tư và nhà thầu xem xét điều chỉnh đơn giá của khối lượng phát sinh đó. Trường hợp hợp đồng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP, trong hợp đồng các bên thống nhất điều kiện để lập đơn giá mới khi khối lượng của hạng mục đó theo tính toán thay đổi trên 25% so với khối lượng trong bảng tiên lượng như nêu tại bản số 1400/VEC-TĐ thì các bên xem xét điều chỉnh đơn giá hợp đồng theo nội dung thỏa thuận của hợp đồng đã ký kết và quy định của nhà nước.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, KTXD, S(8). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |