| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 177/BXD-KTXD V/v: điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình. | Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2012 |

Kính gửi: Ban QLDA công trình công cộng – Sở Xây dựng Bắc Ninh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 388/BCC-KH ngày 23/7/2012 của Ban QLDA công trình công cộng – Sở Xây dựng Bắc Ninh đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Theo đó, đối với trường hợp Ban QLDA công trình công cộng nêu tại văn bản số 388/BCC-KH, nếu trong hợp đồng các bên đã thỏa thuận được điều chỉnh giá cho các loại vật liệu như: đá dăm các loại, gạch xây, thép các loại, ...thì về nguyên tắc tất cả các cấu kiện được sản xuất từ các loại vật liệu này đều được điều chỉnh giá, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Ban QLDA công trình công cộng – Sở Xây dựng Bắc Ninh căn cứ hướng dẫn trên để tổ chức thực hiện.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. T06. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |