| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 187/BXD-KTXD V/v hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh giá hợp đồng do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu XD và chế độ tiền lương. | Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2012 |

| Kính gửi: | - Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn - tỉnh Quảng Ninh - Công ty CP đầu tư và xây lắp 5 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 699/CV-UBND ngày 24/8/2012 của UBND huyện Vân Đồn - tỉnh Quảng Ninh và công văn số 196b/CV ngày 31/8/2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây lắp 5 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng công trình Đường bản Sen-Tân Lập, xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng và chế độ tiền lương, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Bản Sen - Tân Lập, xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh thực hiện theo quy định của Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ. Vì vậy, trường hợp vượt tổng mức đầu tư do nguyên nhân nêu tại công văn số 699/CV-UBND không được điều chỉnh.

2. Việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

3. Trường hợp đối với hợp đồng xây dựng công trình đường Bản Sen – Tân Lập, xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (giai đoạn 2): hình thức giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, vì vậy việc thanh toán đối với khối lượng thi công đã nghiệm thu hoàn thành như kiến nghị của nhà thầu tại điểm 1 công văn số 196b/CV là phù hợp với quy định hiện hành.

4. Để dự án tiếp tục triển khai có hiệu quả đề nghị UBND huyện Vân Đồn (chủ đầu tư) và nhà thầu tiến hành rà soát đối với những khối lượng công việc chưa triển khai của dự án theo hướng dẫn tại văn bản số 900/BXD-KTXD ngày 01/6/2012 để tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng.

UBND huyện Vân Đồn, Công ty Cổ phần Đầu tư và xây lắp 5 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn căn cứ hướng dẫn trên thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu: VT, KTXD, Nh (5). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |