| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1892/BXD-KTXD V/v điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng | Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2012 |

Kính gửi: Kho Bạc Nhà nước Cần Thơ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 808/KBCT-QLDA ngày 05/10/2012 của Kho Bạc Nhà nước Cần Thơ về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Giá vật liệu tại thời điểm gốc để làm căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo phương pháp bù trừ trực tiếp là giá cao nhất (giá MAX) giữa giá vật liệu theo hợp đồng và giá theo thông báo giá vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng TP Cần Thơ tại thời điểm 28 ngày trước ngày đóng thầu là phù hợp theo quy định hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Kho Bạc Nhà nước Cần Thơ căn cứ hướng dẫn trên thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu: VT, KTXD (Nh5). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |