| BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- |
| --- | --- |
| Số: 10944/BKHĐT-KTĐPLT V/v điều chuyển vốn đầu tư nguồn NSNN kế hoạch năm 2012 | Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012 |

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 9005/BKHĐT-TH ngày 02 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương điều chuyển vốn NSNN và vốn TPCP kế hoạch năm 2012. Qua tổng hợp, rà soát đề nghị điều chuyển vốn kế hoạch năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 85 ngày 18 tháng 12 năm 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Việc điều chuyển vốn không làm ảnh hưởng đến tổng mức vốn đầu tư NSNN kế hoạch năm 2012 theo ngành và lĩnh vực, không bố trí cho các dự án ngoài kế hoạch 2012 đã được thông báo và vượt tổng mức đầu tư của các dự án. Các dự án điều chuyển giảm vốn là các dự án có tiến độ thực hiện chậm, không có khả năng giải ngân hết số vốn kế hoạch 2012 đã được giao. Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chuyển nguồn vốn Ngân sách Nhà nước và Trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2012 theo như đề nghị của tỉnh (phụ lục kèm theo).

- Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sau khi điều chuyển nguồn vốn NSNN và TPCP, gửi quyết định điều chỉnh tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2 bản), Bộ Tài chính (1 bản) để làm căn cứ theo dõi./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Kho bạc Nhà nước Trung ương; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - Lưu VT, Vụ ĐP (Định 40b). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Cao Viết Sinh |
| --- | --- |

Tỉnh Lạng Sơn

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH VỐN TỪ NGUỒN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2012
(Kèm theo Công văn số 10944/BKHĐT-KTĐPLT ngày 28/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Danh mục dự án | Kế hoạch năm 2012 Theo Quyết định 70/QĐ- BKHĐT ngày 18/01/2012 | Dự kiến điều chuyển nguồn NSTW |  | Dự kiến điều chuyển nguồn NSTWKế hoạch 2012 sau khi điều chỉnh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Điều chỉnh giảm (-) | Điều chỉnh tăng (+) |  |
| I | Chương trình hỗ trợ vốn đối ứng ODA | 7.000 | 1.680 | 1.680 | 7.000 |
| 1 | Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEAQAP) | 2.000 | 1.680 |  | 320 |
| 2 | Dự án phát triển toàn diện kinh tế-xã hội đô thị Hưng Yên-Việt Trì-Đồng Đăng (Hợp phần đô thị Đồng Đăng) | 5.000 |  | 1.680 | 6.680 |