| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 115/KH-UBND | Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 12 năm 2012 |

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ VÀ XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ

Căn cứ Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XIV về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (giai đoạn 2011-2015); Chương trình hành động số 62/CTr-UBND ngày 31/8/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (giai đoạn 2011-2015); Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND ngày 11/12/2012 của HĐND tỉnh khóa VI kỳ họp thứ V về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2013; Chương trình công tác năm 2013 của UBND tỉnh; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chỉnh trang đô thị và xây dựng nếp sống văn minh đô thị với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU:

1. Tiếp tục xác định năm 2013 là “Năm đô thị”. Huy động tối đa các nguồn lực để đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo sự chuyển biến căn bản diện mạo đô thị; phấn đấu cơ bản đạt được các tiêu chí đô thị loại I.

2. Tiếp tục chỉnh trang đô thị, xây dựng và cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thành phố Huế, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy; các đô thị Thuận An, Sịa và cửa ngõ phía Bắc (thị trấn Phong Điền) để phục vụ mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Đẩy mạnh công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo đảm cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; hướng tới xây dựng thành phố di sản, văn hóa và cảnh quan.

II. NHIỆM VỤ:

1. Công tác chỉnh trang đô thị:

a) Công tác lập đề án:

- Đề án tổng thể phân loại đô thị Thừa Thiên Huế.

- Đề án đề nghị thành lập đô thị Thừa Thiên Huế là thành phố trực thuộc Trung ương.

- Lập đề án phân loại đô thị Thuận An.

b) Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị:

- Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế.

- Tiếp tục thực hiện hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các đô thị Phong Điền, Sịa, Khe Tre, Phú Lộc, A Lưới.

- Hoàn thành quy hoạch chung xây dựng các đô thị mới Thanh Hà, Vinh Thanh, La Sơn, Vinh Hiền.

- Hoàn thiện quy hoạch giao thông vận tải toàn tỉnh (trong đó có cập nhật quy hoạch giao thông tĩnh thành phố và vùng phụ cận).

- Xây dựng và hoàn chỉnh các văn bản pháp lý liên quan công tác quản lý quy hoạch; công tác quản lý hạ tầng, cây xanh,...

- Rà soát các quy hoạch đã được phê duyệt; nghiên cứu điều chỉnh các quy hoạch xây dựng.

- Xây dựng quy chế quản lý kiến trúc đô thị các thị trấn thuộc huyện; quy chế quản lý kiến trúc đô thị Huế, các thị xã Hương Thủy, Hương Trà, thị trấn Thuận An, đô thị mới Chân Mây - Lăng Cô.

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng và quy hoạch được duyệt; xử lý nghiêm và kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, trong đó quan tâm khu vực trung tâm thành phố Huế, các khu đô thị mới và các khu vực dọc QL 1A.

c) Triển khai thực hiện quyết liệt, đúng tiến độ đối với các dự án đầu tư, chỉnh trang đô thị:

- Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 13/02/2012 của UBND tỉnh về tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình sử dụng vốn nhà nước năm 2012.

- Tăng cường công tác kêu gọi đầu tư, hỗ trợ và đôn đốc, giám sát các nhà đầu tư thực hiện dự án chỉnh trang, phát triển đô thị, xây dựng nhà ở.

2. Xây dựng nếp sống văn minh đô thị:

Thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU ngày 08/8/2012 của Tỉnh ủy về việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đẩy mạnh công tác đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; xây dựng chương trình hành động của UBND tỉnh để tổ chức thực hiện. Lập đề án và hoàn chỉnh thủ tục trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về trách nhiệm, ý thức giữ gìn vệ sinh chung trên các đường phố, khu đô thị, dân cư.

+ Tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường. Quản lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, đổ rác thải xây dựng, chặt phá cây xanh đô thị, treo biển quảng cáo sai quy định;...

+ Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, trật tự trị an, tăng cường công tác phòng chống tội phạm trên toàn tỉnh;...

+ Đẩy mạnh hình thức cổ động trực quan và các ấn phẩm phù hợp với từng đối tượng, địa bàn dân cư.

- Xây dựng các văn bản quy định trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị; xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường.

3. Chỉnh trang xây dựng thành phố Huế:

- Chỉnh trang mở rộng cửa ngõ phía Bắc, phía Nam; sắp xếp một số nút giao thông, chỉnh trang các tuyến phố trọng yếu (vỉa hè, thoát nước, trồng cây xanh, chiếu sáng, trang trí...), các công viên, điểm xanh. Chỉnh trang nạo vét sông Ngự Hà, sông An Cựu, sông Kẻ Vạn, kè sông Đông Ba, sông Lấp, hói Phát Lát;...

- Tập trung hoàn thành chỉnh trang, nâng cấp mở rộng các tuyến đường chính trong đô thị như đường Điện Biên Phủ, Đống Đa, Trần Phú, Chương Dương, Nguyễn Sinh Cung...; đầu tư hệ thống giao thông trong khu đô thị mới An Vân Dương; hoàn thành nâng cấp một số cầu (cầu Ga, cầu Đông Ba), hệ thống hạ tầng đô thị, chỉnh trang các nút giao thông các điểm xanh, điện chiếu sáng một số tuyến phố chính trên địa bàn;

- Triển khai thực hiện dự án bảo tồn tu bổ Kinh Thành Huế và các dự án bảo tồn trong Đại Nội;

- Xúc tiến giải tỏa chợ cá Đông Ba;

- Tiếp tục triển khai dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế;

- Đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng một số khu tái định cư phục vụ giải tỏa, tạo quỹ đất (Lịch Đợi, Bàu Vá, Hương Sơ...). Đầu tư các khu đô thị mới, hoàn chỉnh khu đô thị mới An Cựu, Mỹ Thượng;

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, thi công hạng mục các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp;...

- Hoàn thành mở rộng nghĩa trang phía Bắc, tiếp tục mở rộng nghĩa trang phía Nam thành phố Huế, xúc tiến giải tỏa mồ mả khu vực Ngự Bình.

4. Chỉnh trang xây dựng thị xã Hương Thủy: Nâng cấp mở rộng một số tuyến giao thông nội thị, lập quy hoạch phân khu khu trung tâm thị xã Hương Thủy; kêu gọi đầu tư một số khu đô thị mới, các dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải, xử lý nước thải khu vực nội thị.

5. Chỉnh trang xây dựng thị xã Hương Trà: Nâng cấp mở rộng một số tuyến giao thông đối nội, đối ngoại; tập trung đầu tư các dự án chỉnh trang đô thị, nâng cấp hoàn thiện hạ tầng đô thị Hương Trà.

6. Chỉnh trang xây dựng đô thị Thuận An: Nâng cấp mở rộng một số tuyến giao thông đối nội, đối ngoại; chỉnh trang và nâng cấp hạ tầng đô thị Thuận An đạt chuẩn đô thị loại IV; đầu tư các dự án chỉnh trang đô thị như quảng trường trung tâm, văn hóa thể thao, khu tái định cư Thuận An.

7. Chỉnh trang xây dựng thị trấn Phong Điền: Nâng cấp mở rộng một số tuyến giao thông đối nội, đối ngoại; chỉnh trang và nâng cấp hạ tầng đô thị; đầu tư xây dựng trung tâm, văn hóa thể thao.

8. Chỉnh trang xây dựng thị trấn Sịa: Nâng cấp mở rộng một số tuyến giao thông đối nội, đối ngoại; chỉnh trang và nâng cấp hệ thống hạ tầng đô thị.

9. Các dự án trọng điểm:

- Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành một số dự án: đường La Sơn - Nam Đông (giai đoạn 2), Quốc lộ 49B (ưu tiên đoạn Vinh Thanh - Tư Hiền), Quốc lộ 49A (đoạn Chợ Mai - Thuận An).

- Nâng cấp Quốc lộ 49A (đoạn Nam Giao - Cầu Tuần); mở rộng Quốc lộ 1A (đoạn cửa ngõ phía Bắc) và hai hầm đường bộ Phú Gia và Phước Tượng; đường cao tốc La Sơn - Túy Loan; nâng cấp đường cất cánh và hạ cánh cảng Hàng không quốc tế Phú Bài; phấn đấu thông đường 74. Đầu tư các tuyến giao thông chính, kết nối đô thị Huế với các đô thị vệ tinh, vùng kinh tế động lực bao gồm: nâng cấp Tỉnh lộ 12B (Huế - Hương Trà), Tỉnh lộ 18 (Thủy Phù - Vinh Thanh), chỉnh trang Quốc lộ 1A (đoạn Huế - Tứ Hạ); đầu tư xây dựng các đường cứu hộ cứu nạn Phong Điền - Điền Lộc, Phú Bài - Vinh Phú.

- Nâng cấp cầu Thủy Vân, cầu Phú Lưu.

- Xây dựng hạ tầng nông thôn theo hướng đạt chuẩn. Ưu tiên đầu tư hạ tầng nông thôn các xã điểm Quảng Phú, Thượng Nhật, Phong Mỹ, …; hạ tầng nông thôn các xã thuộc huyện điểm Quảng Điền, Nam Đông.

- Đầu tư xây dựng khu chung cư Đống Đa, một số hạng mục khu hành chính tập trung của tỉnh.

- Đầu tư hệ thống thu gom chất thải rắn ở các huyện, xã; hoàn thành dự án xây dựng bãi rác Phú Sơn.

(Danh mục các đề án, quy hoạch, dự án được phân công thực hiện cụ thể với phụ lục kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Nguồn vốn: Bao gồm vốn ngân sách Trung ương và địa phương được phân bổ theo kế hoạch, vốn đầu tư của các doanh nghiệp.

2. Tổ chức thực hiện:

a) Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương lập kế hoạch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện; tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25 các tháng cuối quý.

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chịu trách nhiệm triển khai các nội dung về xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tổng hợp báo cáo trước ngày 20 hàng tháng cuối quý gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo chung tình hình thực hiện Kế hoạch này.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các ngành liên quan có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh các giải pháp hỗ trợ huy động vốn đầu tư để thực hiện các dự án phát triển đô thị.

d) Ủy ban nhân dân thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, Hương Trà và các huyện triển khai lập quy hoạch và đầu tư, ưu tiên bố trí nguồn vốn thực hiện chương trình phát triển đô thị, tăng cường kêu gọi và huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế khác; tăng cường công tác quản lý đô thị, có kế hoạch triển khai nguồn nhân lực cho công tác quản lý đô thị đối với các đô thị chuẩn bị hình thành.

đ) Các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng trong quá trình triển khai Kế hoạch; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công gửi UBND tỉnh, Sở Xây dựng trước ngày 20 hàng tháng cuối quý.

e) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, báo cáo thường xuyên với Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình của các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh để giải quyết./.

| Nơi nhận: - TVTU, TT.HĐND tỉnh; - CT và các PCT UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; - VP: CVP, các PCVP và các CV; - Lưu: VT, XD. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Cao |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM VỀ NÂNG CẤP VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NĂM 2013
(Kèm theo Kế hoạch số: 115/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

| TT | NỘI DUNG, NHIỆM VỤ | CƠ QUAN CHỦ TRÌ | CƠ QUAN PHỐI HỢP | THỜI GIAN HOÀN THÀNH | SẢN PHẨM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CÔNG TÁC XÂY DỰNG NÂNG CẤP ĐÔ THỊCÔNG TÁC XÂY DỰNG NÂNG CẤP ĐÔ THỊCÔNG TÁC XÂY DỰNG NÂNG CẤP ĐÔ THỊCÔNG TÁC XÂY DỰNG NÂNG CẤP ĐÔ THỊCÔNG TÁC XÂY DỰNG NÂNG CẤP ĐÔ THỊ |  |  |  |  |
| A | CÁC ĐỀ ÁNCÁC ĐỀ ÁNCÁC ĐỀ ÁNCÁC ĐỀ ÁNCÁC ĐỀ ÁN |  |  |  |  |
| 1 | Đề án tổng thể phân loại đô thị Thừa Thiên Huế là đô thị loại I trực thuộc Trung ương | Sở Xây dựng | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Quý II/2013 | Đề án |
| 2 | Đề án đề nghị công nhận Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương | Sở Nội vụ | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Quý IV/2013 | Đề án |
| 3 | Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Trước 30/3/13 | Đề án |
| 4 | Triển khai các nội dung đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn được HĐND tỉnh thông qua | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Theo tiến độ xác định tại Đề án | Theo nội dung Đề án được duyệt |
| 5 | Đề án phân loại đô thị Thuận An đạt chuẩn đô thị loại IV | UBND huyện Phú Vang | Sở Xây dựng | Quý II/2013 | Đề án |
| 6 | Đề án công nhận các đô thị Thanh Hà, Vinh Thanh, La Sơn, Vinh Hiền, Hồng Vân đạt đô thị loại V | UBND các huyện liên quan | Sở Xây dựng | Quý IV/2013 | Đề án |
| B | TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC QUY HOẠCHTRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC QUY HOẠCHTRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC QUY HOẠCHTRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC QUY HOẠCHTRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC QUY HOẠCH |  |  |  |  |
| 1 | Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế | UBND thành phố Huế | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Quý II/2013 | Quy hoạch |
| 2 | Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Lộc | UBND huyện Phú Lộc | Sở Xây dựng | Quý I/2013 | Quy hoạch |
| 3 | Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sịa | UBND huyện Quảng Điền | Sở Xây dựng | Quý II/2013 | Quy hoạch |
| 4 | Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phong Điền | UBND huyện Phong Điền | Sở Xây dựng | Quý II/2013 | Quy hoạch |
| 5 | Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khe Tre | UBND huyện Nam Đông | Sở Xây dựng | Quý I/2013 | Quy hoạch |
| 6 | Quy hoạch chung xây dựng đô thị A Lưới mở rộng đến năm 2020 và định hướng đến 2030 | UBND huyện A Lưới | Sở Xây dựng | Quý I/2013 | Quy hoạch |
| 7 | Quy hoạch chung đô thị mới Vinh Thanh | UBND huyện Phú Vang | Sở Xây dựng | Quý I/2013 | Quy hoạch |
| 8 | Quy hoạch chung đô thị mới La Sơn | UBND huyện Phú Lộc | Sở Xây dựng | Quý I/2013 | Quy hoạch |
| 9 | Quy hoạch chung đô thị mới Vinh Hiền | UBND huyện Phú Lộc | Sở Xây dựng | Quý III/2013 | Quy hoạch |
| 10 | Quy hoạch xây dựng vùng dọc tuyến đường phía Tây thành phố Huế | Sở Xây dựng | UBND thị xã Hương Trà, Hương Thủy | Quý II/2013 | Quy hoạch |
| 11 | Hoàn thiện quy hoạch giao thông vận tải toàn tỉnh (trong đó có cập nhật quy hoạch giao thông tĩnh thành phố và vùng phụ cận) | UBND các huyện | Sở Xây dựng; Sở Giao thông | Quý I/2013 | Quy hoạch |
| 12 | Xây dựng quy chế quản lý kiến trúc đô thị các thị trấn thuộc huyện; trước hết là quy chế quản lý kiến trúc ở các đô thị Huế, Hương Thủy, Hương Trà, Thuận An, Chân Mây - Lăng Cô | Các địa phương liên quan | Sở Xây dựng | Quý II/2013 |  |
| 13 | Xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường để UBND tỉnh ban hành | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Quý II/2013 |  |
| C | CÁC DỰ ÁNCÁC DỰ ÁNCÁC DỰ ÁNCÁC DỰ ÁNCÁC DỰ ÁN |  |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp đường phía Tây thành phố Huế | Sở Giao thông Vận tải | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 2 | Hoàn thành thông đường 74 | Sở Giao thông Vận tải | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 3 | Nâng cấp Quốc lộ 1A (đoạn cửa ngõ phía Bắc) | Sở Giao thông Vận tải | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 4 | Chỉnh trang Quốc lộ 1A (đoạn Huế - Tứ Hạ) | Sở Giao thông Vận tải | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 5 | Nâng cấp Quốc lộ 49A (đoạn Nam Giao - Cầu Tuần) | Sở Giao thông Vận tải | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 6 | Hoàn thành dự án Quốc lộ 49A (đoạn Chợ Mai - Thị trấn Thuận An) | Sở Giao thông Vận tải | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 7 | Hoàn thành dự án Quốc lộ 49B (đoạn Vinh Thanh - Tư Hiền) | Sở Giao thông Vận tải | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 8 | Nâng cấp Tỉnh lộ 12B (Huế - Hương Trà) | Sở Giao thông Vận tải | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 9 | Nâng cấp Tỉnh lộ 18 (Thủy Phù - Vinh Thanh) | Sở Giao thông Vận tải | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 10 | Đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn Phong Điền - Điền Lộc, Phú Bài - Vinh Phú | Sở Giao thông Vận tải | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 11 | Nâng cấp cầu Thủy Vân, Phú Lưu | Sở Giao thông Vận tải | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 12 | Triển khai dự án đầu tư xây dựng hai hầm đường bộ Phú Gia và Phước Tượng | Sở Giao thông Vận tải | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 13 | Nâng cấp đường cất cánh hạ cánh cảng hàng không quốc tế Phú Bài | Sở Giao thông Vận tải | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 14 | Xây dựng hạ tầng nông thôn theo hướng đạt chuẩn. Ưu tiên các xã điểm Quảng Phú, Thượng Nhật, Phong Mỹ | Các địa phương liên quan | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 15 | Đầu tư hệ thống nối mạng cấp nước sạch các xã Điền Hòa, Phong Hải, Điền Lộc (Phong Điền), Lộc An, Lộc Điền, Lộc Trì, Lộc Hòa (Phú Lộc) và Hương Vân (Hương Trà) | Sở NN&PTNT | Công ty TNHHNN MTV XD&CN TTH, các cơ quan liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 16 | Đầu tư hạ tầng nhà ở xã hội, các khu tái định cư, khu dân cư tập trung ở các đô thị | Các địa phương có dự án | Các Sở ban ngành, cơ quan có liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 17 | Đầu tư xây dựng Khu chung cư Đống Đa | Trung tâm Phát triển Quỹ đất | Các Sở ban ngành, cơ quan có liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 18 | Đầu tư khu hành chính tập trung tỉnh | Ban Đầu tư Xây dựng tỉnh | Các Sở ban ngành, cơ quan có liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| II | ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC ĐÔ THỊĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC ĐÔ THỊĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC ĐÔ THỊĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC ĐÔ THỊĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC ĐÔ THỊ |  |  |  |  |
| A | Chỉnh trang đô thị Huế |  |  |  |  |
| 1 | Chỉnh trang mở rộng cửa ngõ phía Bắc, phía Nam | UBND thành phố Huế | Các Sở ban ngành, cơ quan có liên quan | Quý II/2013 |  |
| 2 | Chỉnh trang đường Điện Biên Phủ, Đống Đa, Trần Phú, Chương Dương, Nguyễn Sinh Cung... | UBND thành phố Huế | Các Sở ban ngành, cơ quan có liên quan | Quý II/2013 |  |
| 3 | Thiết kế đô thị trục đường Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn, Lê Lợi, Hà Nội, An Dương Vương | UBND thành phố Huế | Các Sở ban ngành, cơ quan có liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 4 | Hoàn chỉnh khu đô thị mới An Cựu | UBND thành phố Huế | Các Sở ban ngành, cơ quan có liên quan | Quý II/2013 |  |
| 5 | Đầu tư xây dựng một số đường trong khu đô thị mới An Vân Dương | UBND thành phố Huế | Các Sở ban ngành, cơ quan có liên quan | Quý II/2013 |  |
| 6 | Nâng cấp mở rộng đường Bùi Thị Xuân nối dài | Sở Giao thông Vận tải | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 7 | Nâng cấp mở rộng đường Trần Phú | Sở Giao thông Vận tải | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 8 | Chỉnh trang đường Nguyễn Lộ Trạch | Sở Giao thông Vận tải | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 9 | Nâng cấp kè, đường Nguyễn Đình Chiểu | UBND thành phố Huế | Các sở ban ngành, địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 10 | Chỉnh trang công viên dọc bờ sông Hương, phường Phú Cát | UBND thành phố Huế | Các sở ban ngành, địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 11 | Chỉnh trang nạo vét sông Ngự Hà, sông An Cựu, sông Kẻ Vạn, kè sông Đông Ba, sông Lấp, hói Phát Lát... | UBND thành phố Huế | Các Sở ban ngành, cơ quan có liên quan | Quý II/2013 |  |
| 12 | Hoàn thành nâng cấp cầu Ga, cầu Đông Ba | Sở Giao thông Vận tải | Các Sở ban ngành, cơ quan có liên quan | Quý II/2013 |  |
| 13 | Giải tỏa chợ cá Đông Ba | UBND thành phố Huế | Các Sở ban ngành, cơ quan có liên quan | Quý IV/2013 |  |
| 14 | Triển khai thực hiện dự án bảo tồn tu bổ Kinh Thành Huế và các dự án bảo tồn trong Đại Nội | Sở Giao thông Vận tải | Các Sở ban ngành, cơ quan có liên quan | Quý IV/2013 |  |
| 15 | Đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng một số khu tái định cư phục vụ giải tỏa, tạo quỹ đất (Lịch Đợi, Bàu Vá, Hương Sơ, An Vân Dương) | UBND thành phố Huế | Các Sở ban ngành, cơ quan có liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 16 | Mở rộng nghĩa trang phía Bắc, nghĩa trang phía Nam thành phố Huế, xúc tiến giải tỏa mồ mả khu vực Ngự Bình | UBND thành phố Huế | Các Sở ban ngành, cơ quan có liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 17 | Tiếp tục triển khai dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế | UBND thành phố Huế | Công ty MT và Công trình đô thị Huế | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 18 | Dự án điện Chiếu sáng các đường kiệt | UBND thành phố Huế | Các sở ban ngành, địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| B | Xây dựng đô thị Hương ThủyXây dựng đô thị Hương ThủyXây dựng đô thị Hương ThủyXây dựng đô thị Hương ThủyXây dựng đô thị Hương Thủy |  |  |  |  |
| 1 | Đường Quang Trung giai đoạn 1, 2 | UBND thị xã Hương Thủy | Các sở ban ngành liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 2 | Nâng cấp mở rộng đường Phùng Quán | UBND thị xã Hương Thủy | Các sở ban ngành liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 3 | Đầu tư xây dựng đường đến khu du lịch cầu Ngói Thanh Toàn | UBND thị xã Hương Thủy | Các sở ban ngành liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 4 | Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng các đường nội thị thuộc các phường Phú Bài, Thủy Phương, Thủy Châu | UBND thị xã Hương Thủy | Các sở ban ngành liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 5 | Tiếp tục đầu tư xây dựng đường Thanh Lam, Sóng Hồng | UBND thị xã Hương Thủy | Các sở ban ngành liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 6 | Xây dựng mới đường vào Trung tâm hành chính thị xã | UBND thị xã Hương Thủy | Các sở ban ngành liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 7 | Nâng cấp mở rộng đường khu vực Dương Phương | UBND thị xã Hương Thủy | Các sở ban ngành liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| C | Xây dựng đô thị Hương TràXây dựng đô thị Hương TràXây dựng đô thị Hương TràXây dựng đô thị Hương TràXây dựng đô thị Hương Trà |  |  |  |  |
| 1 | Tiếp tục nâng cấp mở rộng đường Kim Trà | UBND thị xã Hương Trà | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 2 | Nâng cấp mở rộng đường ven sông Bồ (đoạn Tứ Phú - Hương Văn) | UBND thị xã Hương Trà | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 3 | Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 12B | UBND thị xã Hương Trà | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 4 | Đường ven sông Bồ (giai đoạn 2) | UBND thị xã Hương Trà | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 5 | Vỉa hè, thoát nước, điện chiếu sáng đường Lê Thái Tổ | UBND thị xã Hương Trà | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 6 | Nâng cấp đường Hồng Lĩnh | UBND thị xã Hương Trà | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 7 | Chiếu sáng công cộng đoạn đường phía Tây Huế, đoạn qua Hương Trà | UBND thị xã Hương Trà | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 8 | Nâng cấp đường trung tâm phường Hương Vân đoạn qua khu vực Sơn Công | UBND thị xã Hương Trà | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 9 | Cầu Hữu Trạch | Sở Giao thông Vận tải | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 10 | Đường nội thị số 1 phường Hương Văn | UBND thị xã Hương Trà | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 11 | Cây xanh đô thị | UBND thị xã Hương Trà | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| D | Xây dựng đô thị Thuận An |  |  |  |  |
| 1 | Đường nội thị (đoạn UBND thị trấn Thuận An ra trung tâm hành chính thị xã) | UBND huyện Phú Vang | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 2 | Đường quy hoạch Thuận An từ QL 49A đấu nối với đường Đoàn Trực | UBND huyện Phú Vang | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 3 | Đường quy hoạch Thuận An từ QL 49A ra đầm phá (tuyến số 3) | UBND huyện Phú Vang | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 4 | Vỉa hè, cây xanh, thoát nước đường Nguyễn Văn Tuyết (nối dài) | UBND huyện Phú Vang | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 5 | Chỉnh trang nâng cấp đường Thai Dương | UBND huyện Phú Vang | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 6 | Đường ra khu trung tâm lễ hội biển Thuận An | UBND huyện Phú Vang | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 7 | Quảng trường Trung tâm văn hóa thể thao Thuận An | UBND huyện Phú Vang | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 8 | Dự án điện chiếu sáng độc lập và kết hợp một số tuyến tại thị trấn Thuận An | UBND huyện Phú Vang | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 9 | Vỉa hè, cây xanh, hệ thống thoát nước QL49A (đoạn Chợ Mai - Thuận An) | UBND huyện Phú Vang | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 10 | Tuyến đường ven biển từ thôn Minh Hải đến trạm Cửa Lạch (đường Hoàng Sa) | UBND huyện Phú Vang | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 11 | Khu tái định cư Thuận An | UBND huyện Phú Vang | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| Đ | Xây dựng đô thị Phong Điền |  |  |  |  |
| 1 | Nhà thi đấu đa năng - Trung tâm văn hóa thể thao huyện Phong Điền | UBND huyện Phong Điền | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 2 | Vỉa hè khu thương mại An Lỗ | UBND huyện Phong Điền | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 3 | Đường nội thị phía Tây nối Tỉnh lộ 17 - Tỉnh lộ 19 | UBND huyện Phong Điền | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 4 | Chỉnh trang khu vực cửa ngõ phía Bắc huyện Phong Điền | UBND huyện Phong Điền | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 5 | Xây dựng bó vỉa, hố trồng cây dọc Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Phong Điền | UBND huyện Phong Điền | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 6 | Hệ thống điện chiếu sáng khu vực Trung tâm thị trấn Phong Điền | UBND huyện Phong Điền | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 7 | Khu liên hợp bãi tắm Điền Lộc | UBND huyện Phong Điền | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| E | Xây dựng đô thị thị trấn Sịa |  |  |  |  |
| 1 | Đường vào khu công nghiệp Quảng Vinh | UBND huyện Quảng Điền | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 2 | Nâng cấp đường nội thị từ Trung tâm Y tế huyện đến thôn Vân Căn - Thị trấn Sịa | UBND huyện Quảng Điền | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 3 | Dự án nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh (Tỉnh lộ 19, đoạn từ tòa án đến đường tránh lũ) | UBND huyện Quảng Điền | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 4 | Đường nội thị thị trấn Sịa đoạn Phước Lập - Giang Đông | UBND huyện Quảng Điền | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 5 | Hệ thống điện chiếu sáng đoạn công viên Hòa Bình lên Cồn Tộc (1km) | UBND huyện Quảng Điền | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |
| 6 | Đường tránh lũ huyện Quảng Điền | UBND huyện Quảng Điền | Các Sở ban ngành địa phương liên quan | Triển khai theo tiến độ dự án |  |