| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 32/QĐ-BGTVT | Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2013 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CÁC ĐỀ ÁN CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, ĐỀ ÁN KHÁC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 2415/QĐ-BGTVT ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ;

Căn cứ yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng các đề án chiến lược, quy hoạch, đề án khác của Bộ Giao thông vận tải năm 2013 như nêu tại Phụ lục 1, Phụ lục 2,

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị

1. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo, chủ trì tham mưu trình đề án có trách nhiệm:

a) Xây dựng Đề cương chi tiết dự thảo đề án, báo cáo Thứ trưởng phụ trách duyệt trước khi xây dựng đề án (đối với các đề án chưa triển khai xây dựng).

b) Bảo đảm về chất lượng và tiến độ xây dựng đề án theo chương trình được giao.

c) Hàng tháng, báo cáo Thứ trưởng phụ trách về tiến độ xây dựng, trình đề án, đồng thời gửi Văn phòng Bộ tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

2. Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình; hàng tháng, báo cáo Bộ trưởng và các Thứ trưởng phụ trách kết quả thực hiện Chương trình của Bộ và của từng cơ quan, đơn vị.

3. Vụ Tài chính cân đối bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện đúng tiến độ yêu cầu, phù hợp quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thứ trưởng (để chỉ đạo); - Lưu: VT, VP (TH). | BỘ TRƯỞNG Đinh La Thăng |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC ĐỀ ÁN CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH VÀ ĐỀ ÁN KHÁC TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2013

| STT | Tên đề án | Cơ quan chủ trì soạn thảo | Cơ quan chủ trì trình và cơ quan phối hợp | Thời gian cơ quan soạn thảo trình Bộ |  | Thời gian cơ quan soạn thảo trình BộThời gian Bộ trình Thủ tướng Chính phủ | Thứ trưởng phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ĐỀ ÁN CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCHĐỀ ÁN CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCHĐỀ ÁN CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCHĐỀ ÁN CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCHĐỀ ÁN CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCHĐỀ ÁN CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCHĐỀ ÁN CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2050 | Tổng công ty Đường sắt VN | Vụ KHĐT Viện CL&PT GTVT, Các Vụ: TC, KCHTGT, VT, MT, PC, HTQT; Cục ĐSVN |  | Tháng 01/2013Vụ KHĐT Viện CL&PT GTVT, Các Vụ: TC, KCHTGT, VT, MT, PC, HTQT; Cục ĐSVN | Tháng 03/2013 | Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng |
| 2 | Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020 | Viện chiến lược và phát triển GTVT | Vụ VT Các Vụ PC, HTQT; VPB, TCĐBVN, Các cục: HKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN, HHVN |  | Tháng 06/2013Vụ VT Các Vụ PC, HTQT; VPB, TCĐBVN, Các cục: HKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN, HHVN | Tháng 10/2013 | Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường |
| 3 | Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 | Viện Chiến lược và Phát triển GTVT | Vụ KHĐT TP HCM, Các Vụ: TC, KCHTGT, VT, MT, PC, HTQT. |  | Đã trình tháng 08/2012Vụ KHĐT TP HCM, Các Vụ: TC, KCHTGT, VT, MT, PC, HTQT. | Tháng 02/2013 | Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông |
| 4 | Điều chỉnh Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải đường sắt Việt Nam | Cục Đường sắt Việt Nam | Vụ KHĐT Viện CL&PT GTVT, Các Vụ: TC, KCHTGT, VT, MT, PC, HTQT; Tổng công ty ĐSVN |  | Tháng 02/2013Vụ KHĐT Viện CL&PT GTVT, Các Vụ: TC, KCHTGT, VT, MT, PC, HTQT; Tổng công ty ĐSVN | Tháng 6/2013 | Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng |
| 5 | Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT hàng không Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 | Cục HKVN | Vụ KHĐT Viện CL&PT GTVT, Các Vụ: TC, KCHTGT, VT, MT, PC, HTQT; TCTy HKVN, TCT Cảng HK |  | Tháng 7/2013Vụ KHĐT Viện CL&PT GTVT, Các Vụ: TC, KCHTGT, VT, MT, PC, HTQT; TCTy HKVN, TCT Cảng HK | Tháng 11/2013 | Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu |
| 6 | Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 | Cục HHVN | Vụ KHĐT Viện CL&PT GTVT, Các Vụ: TC, KCHTGT, VT, MT, PC, HTQT; TCTy HHVN |  | Tháng 7/2013Vụ KHĐT Viện CL&PT GTVT, Các Vụ: TC, KCHTGT, VT, MT, PC, HTQT; TCTy HHVN | Tháng 11/2013 | Thứ trưởng Nguyễn Văn Công |
| 7 | Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 | Cục HHVN | Vụ KHĐT Viện CL&PT GTVT, Các Vụ: TC, KCHTGT, VT, MT, PC, HTQT; TCTy HHVN |  | Tháng 8/2013Vụ KHĐT Viện CL&PT GTVT, Các Vụ: TC, KCHTGT, VT, MT, PC, HTQT; TCTy HHVN | Tháng 12/2013 | Thứ trưởng Nguyễn Văn Công |
| 8 | Kế hoạch phát triển KCHT GTVT vùng duyên hải Miền Trung | Tổng cục Đường bộ VN | Vụ KHĐT |  | Vụ KHĐTĐã trình tháng 10/2012 | Tháng 3/2013 | Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường |
| 9 | Kế hoạch phát triển KCHT GTVT vùng đồng bằng sông Hồng và Đông Bắc Bộ | Tổng cục Đường bộ VN | Vụ KHĐT |  | Vụ KHĐTĐã trình tháng 10/2012 | Tháng 3/2013 | Thứ trưởng Trương Tấn Viên |
| II | ĐỀ ÁN KHÁCĐỀ ÁN KHÁCĐỀ ÁN KHÁCĐỀ ÁN KHÁCĐỀ ÁN KHÁCĐỀ ÁN KHÁCĐỀ ÁN KHÁC |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đề án “Nâng cao năng lực an ninh hàng hải” | Cục HHVN | Vụ Vận tải Các Vụ: KCHT, VT, PC,TC, KHCN, KHĐT, HTQT, Cục ĐKVN |  | Tháng 8/2013Vụ Vận tải Các Vụ: KCHT, VT, PC,TC, KHCN, KHĐT, HTQT, Cục ĐKVN | Tháng 10/2013 | Thứ trưởng Nguyễn Văn Công |
| 2 | Đề án nâng cao năng lực, thị phần vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam | Cục HHVN | Vụ VT Các Vụ: PC, TC, KHĐT, HTQT, Ban ĐMDN |  | Tháng 6/2013Vụ VT Các Vụ: PC, TC, KHĐT, HTQT, Ban ĐMDN | Tháng 10/2013 | Thứ trưởng Nguyễn Văn Công |
| 3 | Đề án phát triển hợp lý các phương thức vận tải tại các thành phố | Viện chiến lược và phát triển GTVT | Vụ Vận tải Các Vụ: ATGT, TC, PC; Tổng cục ĐBVN; Cục ĐKVN; VP UBATGTQG; TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố liên quan |  | Tháng 7/2013Vụ Vận tải Các Vụ: ATGT, TC, PC; Tổng cục ĐBVN; Cục ĐKVN; VP UBATGTQG; TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố liên quan | Tháng 10/2013 | Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng |
| 4 | Đề án đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, kho tàng bến bãi tại các cảng biển lớn và địa điểm thông quan hàng hóa XNK để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa XNK đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 | Cục HHVN | Vụ KHĐT Các Vụ: PC, TC, KCHT, HTQT; TCĐBVN, Cục ĐSVN, Cục ĐTNĐVN |  | Tháng 6/2013Vụ KHĐT Các Vụ: PC, TC, KCHT, HTQT; TCĐBVN, Cục ĐSVN, Cục ĐTNĐVN | Tháng 11/2013 | Thứ trưởng Nguyễn Văn Công |

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC ĐỀ ÁN QUY HOẠCH, ĐỀ ÁN KHÁC TRÌNH BỘ TRƯỞNG NĂM 2013

| STT | Tên đề án | Cơ quan chủ trì soạn thảo | Cơ quan chủ trì trình và cơ quan phối hợp | Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ | Thời gian trình Bộ trưởng ban hành | Thứ trưởng phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ĐỀ ÁN QUY HOẠCHĐỀ ÁN QUY HOẠCHĐỀ ÁN QUY HOẠCHĐỀ ÁN QUY HOẠCHĐỀ ÁN QUY HOẠCHĐỀ ÁN QUY HOẠCH |  |  |  |  |  |
| 1 | Quy hoạch chi tiết đường sắt khu đầu mối thành phố Hồ Chí Minh | Cục ĐSVN | Vụ KHĐT Các Vụ: KCHTGT, VT, KHCN, MT, PC | Đã trình 12/2012 | Tháng 3/2013 | Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông |
| 2 | Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng ĐTNĐ khu vực phía Bắc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 | Cục ĐTNĐVN | Vụ KHĐT Các Vụ: PC, MT, KHCN, VT | Tháng 01/2013 | Tháng 4/2013 | Thứ trưởng Trương Tấn Viên |
| 3 | Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng ĐTNĐ khu vực phía Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 | Cục ĐTNĐVN | Vụ KHĐT Các Vụ: PC, MT, KHCN, VT, KCHT | Tháng 01/2013 | Tháng 4/2013 | Thứ trưởng Trương Tấn Viên |
| 4 | Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 | Cục ĐTNĐVN | Vụ KHĐT Các Vụ: KCHT, KHCN, VT, PC, TC | Tháng 01/2013 | Tháng 4/2013 | Thứ trưởng Trương Tấn Viên |
| 5 | Quy hoạch xây dựng sân bay Phan Thiết | Cục HKVN | Vụ KHĐT | Đã trình 11/2012 | Tháng 06/2013 | Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu |
| 6 | Quy hoạch chi tiết tuyến đường sắt khổ 1435 đoạn Thành phố Hồ Chí Minh đi Cần Thơ. | Cục ĐSVN | Vụ KHĐT Các Vụ: KCHT, KHCN, VT, PC, TC, KHĐT, HTQT | Tháng 03/2013 | Tháng 7/2013 | Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông |
| 7 | Quy hoạch chi tiết hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc Nam | Tổng công ty Đường sắt VN | Vụ KHĐT Các Vụ: VT, KCHTGT, ATGT, PC, MT, TC; Cục ĐSVN | Tháng 4/2013 | Tháng 8/2013 | Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng |
| 8 | Quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ trên Quốc lộ | Tổng cục ĐBVN | Vụ KCHTGT Các Vụ: VT, KHĐT, ATGT, PC, MT, TC; Viện CLPTGTVT | Tháng 5/2013 | Tháng 8/2013 | Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường |
| II | ĐỀ ÁN KHÁCĐỀ ÁN KHÁCĐỀ ÁN KHÁCĐỀ ÁN KHÁCĐỀ ÁN KHÁCĐỀ ÁN KHÁC |  |  |  |  |  |
| 1 | Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường GTVT giai đoạn 2013-2015 | Vụ MT | Vụ MT Các Vụ: KHĐT, PC, TC, VT |  | Tháng 01/2013 | Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng |
| 2 | Đề án Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành giao thông vận tải | Thanh tra Bộ | Thanh tra Bộ Vụ TCCB; các Tổng cục, Cục thuộc Bộ |  | Tháng 01/2013 | Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu |
| 3 | Đề án đổi mới công tác quản lý vận tải đường bộ theo hướng hiện đại nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải | Tổng cục ĐBVN | Vụ Vận tải Các Vụ: KCHT, KHCN, VT, PC, TC, KHĐT | Đã trình tháng 11/2012 | Tháng 3/2013 | Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường |
| 4 | Đề án thành lập Trung tâm giám định, kiểm định chất lượng công trình xây dựng trực thuộc Cục QLXD&CLCTGT | Cục QLXD&CL CTGT | Cục QLXD&CLCTGT Các Vụ: PC, KHCN, KCHT, TC, TCCB; TCĐB, Các Cục: HH, HK, ĐS | Tháng 01/2013 | Tháng 3/2013 | Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông |
| 5 | Đề án đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng, hiệu quả Báo GTVT | Báo GTVT | Văn phòng Bộ | Tháng 01/2013 | Tháng 3/2013 | Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng |
| 6 | Đề án đổi mới toàn diện và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng cục ĐBVN | Tổng cục ĐBVN | Vụ TCCB Các Vụ, TT Bộ, VP Bộ, Cục QLXD | Tháng 01/2013 | Tháng 3/2013 | Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường |
| 7 | Đề án Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành GTVT năm 2013 và giai đoạn 2013-2015 | Ban ĐM&QLDN | Ban ĐM&QLDN Các Vụ: KHĐT, TC, HTQT, KHCN; Ban PPP; Các TCục, Cục chuyên ngành | Tháng 02/2013 | Tháng 3/2013 | Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng |
| 8 | Đề án Phân cấp, xã hội hóa công tác duy tu, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt | Cục ĐSVN | Vụ KCHTGT Các Vụ: TCCB, TC, KHĐT, PC; Cục QLXD | Tháng 01/2013 | Tháng 4/2013 | Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng |
| 9 | Đề án xã hội hóa công tác đào tạo | Các trường thuộc Bộ GTVT | Vụ TCCB Các Vụ: KHĐT, PC, TC | Tháng 01/2013 | Tháng 4/2013 | Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng |
| 10 | Đề án Phân cấp, xã hội hóa công tác duy tu, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng hàng hải | Cục HHVN | Vụ KCHTGT Các Vụ: TCCB, TC, KHĐT, PC; Ban ĐM&QLDN; Cục QLXD; TCTy BĐATHH miền Bắc và miền Nam. | Tháng 01/2013 | Tháng 4/2013 | Thứ trưởng Nguyễn Văn Công |
| 11 | Đề án “Đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi danh sách đen của Tokyo MOU vào năm 2014”. | Cục HHVN | Vụ Pháp chế Các Vụ: KCHT, VT, PC, TC, KHCN, KHĐT, HTQT, Cục ĐKVN | Tháng 01/2013 | Tháng 04/2013 | Thứ trưởng Nguyễn Văn Công |
| 12 | Đề án tăng cường năng lực quản lý, tổ chức và chất lượng hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông | Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường | Cục QLXD Các Vụ: KHĐT, KHCN, TC; Tổng Cục ĐBVN; Các Ban QLDA | Tháng 01/2013 | Tháng 5/2013 | Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông |
| 13 | Đề án khai thác hiệu quả các cảng thuộc Nhóm cảng biển số 5 | Cục HHVN | Vụ KHĐT Các Vụ: VT, TC, KCHT Cục QLXD&CLCTGT. | Tháng 03/2013 | Tháng 06/2013 | Thứ trưởng Nguyễn Văn Công |
| 14 | Đề án nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng hàng hải | Cục HHVN | Vụ KCHTGT Các Vụ: VT, KHĐT, TC; Cục QLXD&CLCTGT. | Tháng 3/2013 | Tháng 7/2013 | Thứ trưởng Nguyễn Văn Công |
| 15 | Đề án khảo sát, nghiên cứu hoạt động của các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô | Tổng cục ĐBVN | Vụ Vận tải Vụ KHCN, ATGT, PC, TC, KHĐT, Viện CL&PTGTVT | Tháng 4/2013 | Tháng 7/2013 | Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng |
| 16 | Đề án nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác tổ chức và quản lý hoạt động vận tải đường bộ | Tổng cục ĐBVN | Vụ Vận tải Vụ KHCN, ATGT, PC, TC, KHĐT, Viện CL&PTGTVT | Tháng 4/2013 | Tháng 7/2013 | Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng |
| 17 | Đề án Nâng cao năng lực thống kê và dự báo thị trường vận tải biển VN | Cục HHVN | Vụ VT Các Vụ: KCHT, PC, TC, KHCN, KHĐT, HTQT | Tháng 4/2013 | Tháng 7/2013 | Thứ trưởng Nguyễn Văn Công |
| 18 | Đề án nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt | Cục ĐSVN | Vụ KCHTGT Các Vụ: VT, TC, KHĐT; Cục QLXD&CLCTGT Tổng công ty ĐSVN | Tháng 3/2013 | Tháng 7/2013 | Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng |
| 19 | Đề án nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ | Tổng cục ĐBVN | Vụ KCHTGT Các Vụ: VT, TC, KHĐT; Cục QLXD&CLCTGT. | Tháng 3/2013 | Tháng 7/2013 | Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường |
| 20 | Đề án Tổng thể đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng công tác quản lý, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông thủy nội địa | Cục ĐTNĐ | Vụ KCHTGT Các Vụ: VT, TC, KHĐT; Cục QLXD&CLCTGT. | Tháng 3/2013 | Tháng 7/2013 | Thứ trưởng Trương Tấn Viên |
| 21 | Đề án nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng hàng không | Cục HKVN | Vụ KCHTGT Các Vụ: VT, TC, KHĐT; Cục QLXD&CLCTGT. | Tháng 6/2013 | Tháng 9/2013 | Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu |
| 22 | Đề án Phát triển dịch vụ Logistics trong lĩnh vực GTVT Việt Nam đến năm 2020 | Cục HHVN | Vụ VT Các Vụ: KCHT, PC, TC, KHCN, KHĐT. | Tháng 6/2013 | Tháng 10/2013 | Thứ trưởng Nguyễn Văn Công |
| 23 | Đề án tái cơ cấu vận tải toàn ngành để hài hòa các phương thức vận tải | Viện Chiến lược và phát triển GTVT | Vụ Vận tải Các Vụ, Tổng cục, Cục thuộc Bộ | Tháng 6/2013 | Tháng 10/2013 | Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường |
| 24 | Đề án Huy động các nguồn lực đột phá để đầu tư phát triển KCHT giao thông | Viện chiến lược và phát triển GTVT | Vụ TC Các Vụ: KCHT, TC, KHCN, KHĐT, MT, VT, PC; Các T.Cục, Cục, quản lý chuyên ngành | Tháng 7/2013 | Tháng 10/2013 | Thứ trưởng Trương Tấn Viên |
| 25 | Đề án Xây dựng quỹ phát triển KCHT giao thông | Viện chiến lược và phát triển GTVT | Vụ TC Các Vụ: KCHT, TC, KHCN, KHĐT, MT, VT, PC; Các T.Cục, Cục quản lý chuyên ngành | Tháng 7/2013 | Tháng 10/2013 | Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường |
| 26 | Đề án Khả năng phát triển vận tải biển pha sông | Cục ĐTNĐ | Vụ Vận tải Cục HHVN | Tháng 9/2013 | Tháng 12/2013 | Thứ trưởng Trương Tấn Viên |
| 27 | Đề án xây dựng tiêu chí phân hạng doanh nghiệp vận tải ô tô | Tổng cục ĐBVN | Vụ Vận tải Vụ KHCN, ATGT, PC, TC, KHĐT, Viện CL&PTGTVT | Tháng 10/2013 | Tháng 12/2013 | Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng |