| VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 6132/VPCP-QHQT V/v Gia hạn Hiệp định vay Dự án "Truyền tải điện miền Bắc mở rộng" vay vốn ADB. | Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2013 |

| Kính gửi: | - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Công Thương; - Tập đoàn Điện lực Việt Nam. |
| --- | --- |

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 110/TTr-NHNN ngày 04 tháng 7 năm 2013) về việc gia hạn Hiệp định vay Dự án "Truyền tải điện miền Bắc mở rộng" vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải) có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian khóa sổ khoản vay Dự án đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2014 như đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

2. Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam giám sát Chủ đầu tư và các đơn vị thực hiện dự án tại địa phương hoàn thành các hoạt động dự án theo đúng tiến độ đã thống nhất với nhà tài trợ, phù hợp với thời gian gia hạn.

3. Trong trường hợp không sử dụng hết vốn vào thời điểm đóng dự án đã được gia hạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với ADB rà soát và hủy phần vốn không sử dụng hết để tái phân bổ cho các chương trình dự án khác nằm trong danh mục vay vốn của ADB giai đoạn tiếp theo.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục với ADB để hoàn tất việc gia hạn Hiệp định Vay cho Dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c); - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT; - Lưu: VT, QHQT (3). | BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Vũ Đức Đam |
| --- | --- |