| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1459/QĐ-UBND | Sơn La, ngày 12 tháng 7 năm 2013 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH (ĐỢT II) NGUỒN VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI NĂM 2013 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HOÁ KÊNH MƯƠNG, PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG GTNT, CƠ SỞ HẠ TẦNG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG LÀNG NGHỀ NÔNG THÔN THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 07/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1058/QĐ-BTC ngày 08 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường GTNT, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2013 theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ;

Căn cứ ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ tại Thông báo số 1225-TB/TU ngày 11 tháng 7 năm 2013 về việc bổ sung danh mục dự án sử dụng nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2013 theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ và ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 898/HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các Tờ trình số 261/TTr-SKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2013 và Tờ trình số 322/TTr-SKHĐT ngày 24 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch (đợt II) nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2013 thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề nông thôn theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ như sau:

a) Tổng mức vốn giao: 12.260 triệu đồng (Mười hai tỷ, hai trăm sáu mươi triệu đồng).

b) Nguồn vốn

Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước (Vốn vay tín dụng ưu đãi) Bộ trưởng Bộ Tài chính giao tại Quyết định số 1058/QĐ-BTC ngày 08 tháng 5 năm 2013.

c) Danh mục dự án

Bố trí thanh toán khối lượng 04 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2011.

(Có Biểu chi tiết danh mục dự án kèm theo)

Điều 2. Căn cứ kế hoạch giao tại Điều 1, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục vay vốn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình dự án, giải ngân thanh toán nguồn vốn được giao; quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, bảo đảm theo đúng các quy định hiện hành của Chính phủ và của tỉnh.

Giao Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn các chủ đầu tư lập hồ sơ vay vốn; ký kết khế ước với Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tỉnh đảm bảo tiến độ theo quy định của Bộ Tài chính tại Quyết định số 1058/QĐ-BTC.

Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì với Giám đốc Sở Tài chính tham mưu, cân đối trình UBND tỉnh bố trí hoàn trả nguồn vốn vay từ kế hoạch năm 2014 theo hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tỉnh Sơn La; các chủ đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Bộ Tài chính; - TT Tỉnh uỷ; (Báo cáo) - TT HĐND; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Ban KTNS - HĐND tỉnh; - Như Điều 3; - Phòng KTN - VP UBND tỉnh; - Trung tâm Công báo - VP UBND tỉnh; - Trưởng phòng KTTH - VP UBND tỉnh; - Lưu: VT, KTTH V.Hải (01), 30b. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Cầm Ngọc Minh |
| --- | --- |

GIAO ĐỢT II NGUỒN VỐN VAY VỐN TÍN DỤNG ƯU ĐÃI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HOÁ KÊNH MƯƠNG, PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN NĂM 2013 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 07/01/2012 CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Thời gian KC - HT | Tổng mức đầu tư | Luỹ kế khối lượng hoàn thành đến ngày 31/12/2012 | Số vốn đã bố trí đến hết ngày 31/12/2012 | Kế hoạch năm 2013 đã giao | Giao đợt II nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 02/NQ-CP | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TỔNG SỐ |  |  | 370.430 | 218.479 | 187.509 | 14.000 | 12.260 |  |
| 1 | Đường 108 Thuận Châu - Co Mạ (km 25 - km 40 + 500) | Sở Giao thông Vận tải | 1999 - 2008 | 85.374 | 78.251 | 74.041 | 2.000 | 668 |  |
| 2 | Đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần - Huổi Hin (đoạn km 0 - km 0 + 300 - km 3 + 63 và km 7 + 519 - km 9 + 502) | Sở Giao thông Vận tải | 2001 - 2009 | 143.013 | 54.094 | 49.856 | 2.000 | 2.785 |  |
| 3 | Đường 101 (km 10 - km 32) | Sở Giao thông Vận tải | 2001 - 2010 | 77.704 | 69.808 | 51.079 | 8.000 | 6.903 |  |
| 4 | Đường 108 Chiềng Bôm - Mường Chanh | UBND huyện Thuận Châu | 2003 - 2005 | 64.339 | 16.326 | 12.533 | 2.000 | 1.886 |  |