| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1295/QĐ-UBND | Bắc Giang, ngày 20 tháng 08 năm 2013 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH DỰ ÁN: BẢO TỒN, TU BỔ DI TÍCH CHÙA BỔ ĐÀ XÃ TIÊN SƠN, HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 16/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 274/BC-STC ngày 14/12/2012.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Dự án: Bảo tồn, tu bổ di tích chùa Bổ Đà xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Chủ đầu tư: UBND huyện Việt Yên.

- Địa điểm xây dựng: xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Thời gian khởi công - hoàn thành: Tháng 11/2006 - 10/2009.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đ/vị tính: đồng

| Nguồn vốn | Quyết toán được duyệt | Đã thanh toán | Còn được thanh toán |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng số: | 16.100.815.000 | 15.354.126.000 | 746.689.000 |
| - CTMT quốc gia | 15.043.889.000 | 14.297.200.000 | 746.689.000 |
| - NS tỉnh | 1.056.926.000 | 1.056.926.000 | 0 |

2. Chi phí đầu tư:

Đ/vị tính: đồng

| Nội dung | Tổng dự toán được duyệt | Chi phí đầu tư được quyết toán |
| --- | --- | --- |
| Tổng số: | 17.905.000.000 | 16.100.815.000 |
| - Chi phí xây lắp | 14.234.088.000 | 12.797.026.000 |
| - Chi phí QLDA | 554.394.000 | 332.960.000 |
| - Chi phí BTGPMB | 498.380.156 | 496.926.000 |
| - Chi phí Tư vấn | 1.221.974.000 | 1.279.798.000 |
| - Chi phí Quy hoạch | 1.056.326.000 | 1.056.326.000 |
| - Chi phí khác | 171.290.000 | 137.779.000 |
| - Chi phí dự phòng | 178.547.844 |  |

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0đ.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đ/vị tính: đồng

| Nội dung | Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý | Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý | Công trình giao đơn vị khác quản lý | Công trình giao đơn vị khác quản lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thực tế | Quy đổi | Thực tế | Quy đổi |
| Tổng số |  |  | 16.100.815.000 |  |
| 1. Tài sản cố định |  |  | 16.100.815.000 |  |
| 2. Tài sản lưu động |  |  |  |  |

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và quyết toán chi phí đầu tư của công trình là:

Đ/vị tính: đồng

| Nguồn vốn | Số tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tổng số: | 16.100.815.000 |  |
| - CTMT quốc gia; | 15.043.889.000 |  |
| - NS tỉnh. | 1.056.926.000 |  |

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 14 tháng 11 năm 2011 là:

+ Tổng nợ phải thu: 96.037.000đ

+ Tổng nợ phải trả: 842.726.000đ

(Chi tiết theo phụ lục số 01 đính kèm)

- Được phép ghi tăng tài sản:

Đ/vị tính: đồng

| Tên đơn vị tiếp nhận tài sản | Tài sản cố định | Tài sản lưu động |
| --- | --- | --- |
| chùa Bổ Đà xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên | 16.100.815.000 |  |

2. Sở Tài chính và các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tư công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 14. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Việt Yên và các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Cục Thuế tỉnh; - Chi Cục thuế huyện Việt Yên; - VPUBND tỉnh; + LĐVP, XD, TH, TPKT; + Lưu: VT, KT4./. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Văn Hạnh |
| --- | --- |

PHỤ LỤC SỐ 01

BIỂU CHI TIẾT CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đ/vị tính: đồng

| Tên cá nhân, đơn vị | Nội dung thực hiện | Số tiền (đ) |
| --- | --- | --- |
| Công nợ phải trả: |  | 842.726.000 |
| Cty CP tu bổ di tích và thiết bị Văn hóa | Thi công XD GĐ2 | 747.403.000 |
| Ban QLDA huyện Việt Yên | Lựa chọn thầu, QLDA, GSTC | 52.481.000 |
| Viện Khoa học Công nghệ XD | Lập DA, KS, Thiết kế KTTC-TDT | 2.684.000 |
| Cty CP tư vấn đầu tư TK và XD CIDC | KS, lập quy hoạch | 18.120.000 |
| Sở Tài chính | Phí thẩm tra, phê duyệt QT | 22.038.000 |
| Công nợ phải thu: Cty CP XD công trình Văn hóa | Thi công XD GĐ1 | 96.037.000 96.037.000 |