| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 1390/QĐ-UBND | Bắc Kạn, ngày 30 tháng 08 năm 2013 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH DỰ ÁN GIÁO DỤC TIỂU HỌC CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM 2008 HUYỆN NGÂN SƠN - CÔNG TRÌNH: ĐIỂM TRƯỜNG CHÍNH TRƯỜNG TIỂU HỌC CỐC ĐÁN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2004;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số: 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số: 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuôc nguồn vốn nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 73/BC-STC ngày 22/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Dự án: Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm 2008 huyện Ngân Sơn

- Tên công trình: Điểm trường chính trường Tiểu học Cốc Đán.

- Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Địa điểm xây dựng: Huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

- Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Thế giới + Vốn XDCB tập trung ngân sách Trung ương + NSĐP.

- Thời gian khởi công: Năm 2008.

- Thời gian hoàn thành: Năm 2008.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

| Nguồn vốn | Giá trị được duyệt | Thực hiện (đ)Thực hiện (đ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đã thanh toán | Còn được thanh toán |
| Tổng số | 1.012.854.000 | 987.283.000 | 25.571.000 |
| - Vốn XDCB tập trung NSTƯ | 215.814.000 | 213.973.000 | 0 |
| - Vốn vay Ngân hàng Thế giới | 765.160.000 | 758.630.000 | 6.530.000 |
| - Vốn NSĐP | 31.880.000 | 14.680.000 | 19.041.000 |

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

| Nội dung | Dự toán được duyệt | Chi phí ĐT được QT |
| --- | --- | --- |
| Tổng số | 1.113.101.851 | 1.012.854.000 |
| - Xây dựng | 945.348.579 | 943.103.000 |
| - Chi phí khác | 66.562.195 | 69.751.000 |
| - Dự phòng | 101.191.077 | 0 |

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

| Nội dung | Công trình giao cho đơn vị khác quản lýCông trình giao cho đơn vị khác quản lý |  |
| --- | --- | --- |
|  | Thực tế | Quy đổi |
| Tổng số | 1.012.854.000 |  |
| Tài sản cố định | 1.012.854.000 |  |

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn tài trợ và thanh quyết toán chi phí đầu tư hạng mục công trình được quyết toán như sau:

| Nguồn vốn | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tổng số | 1.012.854.000 |  |
| - Vốn XDCB tập trung NSTƯ | 215.814.000 |  |
| - Vốn vay Ngân hàng Thế giới | 765.160.000 |  |
| - Vốn NSĐP | 31.880.000 |  |

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 14/9/2011:

+ Số đã thanh toán:                 987.283.000 đồng.

+ Số phải thanh toán:                25.571.000 đồng.

(có phụ lục kèm theo)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức quản lý, xây dựng quy chế duy tu bảo dưỡng công trình theo đúng quy định của pháp luật và ghi tăng tài sản cố định là:

| Tên đơn vị tiếp nhận tài sản | Giá trị tài sản (đồng) |
| --- | --- |
| Trường TH Cốc Đán - Điểm trường chính | 1.012.854.000 |

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước và các nhà thầu xây lắp, tư vấn có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư xử lý dứt điểm các khoản công nợ để thực hiện tất toán tài khoản của dự án theo quy định của pháp luật.

Điều  4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào  tạo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cốc Đán  và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Triệu Đức Lân |
| --- | --- |

PHỤ LỤC SỐ: 01/QĐ-UBND

BIỂU CHI TIẾT TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Công trình: Trường Tiểu học Cốc Đán - Điểm trường chính thuộc dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm 2008 huyện Ngân Sơn - Bắc Kạn
(Kèm theo Quyết định số: 1390/QĐ-UBND ngày 30/8/2013)

| STT | Tên đơn vị thực hiện | Công việc thực hiện | Giá trị quyết toán |  | Đã chi trả |  | Công nợ đến hết ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toánCông nợ đến hết ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Phải trả |  | Phải thu |  |
| 1 | Công ty Cổ phần ĐTXD và TM Minh Dũng | Thi công xây lắp | 943.103.000 |  | 943.103.000 |  | 0 |  |  |  |
| 2 | Công ty Cổ phần Kiến trúc và Phát triển đô thị | KS, Lập BCKTKT | 15.697.000 |  | 11.500.000 |  | 4.197.000 |  |  |  |
| 3 | Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Hưng Thịnh | Thẩm tra dự toán + giám sát | 23.906.000 |  | 19.385.000 |  | 4.521.000 |  |  |  |
| 4 | Ban QLDA XDCB Sở GD và ĐT | Ban QLDA, lập HSMT + PTĐG HSDT | 22.523.000 |  | 9.900.000 |  | 12.623.000 |  |  |  |
| 5 | Công ty Bảo Việt Bắc Kạn | Bảo hiểm công trình | 3.395.000 |  | 3.395.000 |  | 0 |  |  |  |
| 6 | Sở Tài chính | Thẩm tra quyết toán | 4.230.000 |  | 0 |  | 4.230.000 |  |  |  |
| Tổng số |  |  |  | Tổng sốTổng số1.012.854.000 |  | 987.283.000 |  | 25.571.000 |  | 0 |