| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 2375/QĐ-UBND | Bình Định, ngày 30 tháng 08 năm 2013 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG 
CÔNG TRÌNH: MỞ RỘNG KHU TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH HUYỆN LỴ VĨNH THẠNH
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: THỊ TRẤN VĨNH THẠNH, HUYỆN VĨNH THẠNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 của UBND tỉnh về ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán và quản lý đấu thầu trong hoạt động xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 193/BC-SKHĐT ngày 27/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng Công trình: Mở rộng khu trung tâm hành chính huyện lỵ Vĩnh Thạnh, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Mở rộng khu trung tâm hành chính huyện lỵ Vĩnh Thạnh.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh.

3. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

a) Điều chỉnh chi phí xây dựng, theo hướng dẫn số 01/HD-SXD ngày 25/01/2013 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định về việc Hướng dẫn lập tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình.

b) Điều chỉnh một số hạng mục phù hợp với hiện trạng công trình:

- Thay hệ thống thoát nước từ hình thức cống BTLT sang cống hộp bê tông đá 2x4 M200 trên đổ thanh giằng dọc BTCT và trên đậy tấm đan BTCT;

- Nâng một số cống qua đường cũ để phù hợp cao độ thoát nước sau khi san nền;

- Bổ sung: (i) hệ thống cống thoát nước BTLT Φ100 trước mặt bằng khu Trung tâm văn hóa huyện; (ii) 02 tuyến nhánh cống BTLT Φ60 để đấu vào hệ thống thoát nước chính khu vực;

- Điều chỉnh lại hệ thống hố ga, hố thu nước cho phù hợp từng vị trí và cao độ thoát nước.

c) Bổ sung hạng mục theo chủ trương UBND tỉnh (Văn bản số 3318/UBND-TH ngày 20/8/2013): Hệ thống thoát nước mưa, nước thải từ làng Konlotpok đến cầu Hà Rơn bằng hệ thống cống BTLT D1500, chiều dài L = 290.88 m.

(Các nội dung khác và chi tiết theo hồ sơ đơn vị tư vấn lập đã được Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hưng Vân thẩm tra tại văn bản số 25/2013/TT-CT-TNHH ngày 08/8/2013 và UBND huyện Vĩnh Thạnh báo cáo kết quả thẩm định tại văn bản số 120/BCTĐ-UBND ngày 08/8/2013).

4. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 11.989.356.000 đồng

(Mười một tỷ, chín trăm tám mươi chín triệu ba trăm năm mươi sáu nghìn đồng)

Đơn vị tính: đồng.

| Stt | Cơ cấu nội dung chi phí | Tổng mức đầu tư đã phê duyệt tại Quyết định số 261/QĐ-SKHĐT ngày 28/12/2012 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định | Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí xây dựng | 6.629.257.000 | 10.087.327.000 |
| 2 | Chi phí quản lý dự án | 112.560.000 | 215.104.000 |
| 3 | Chi phí tư vấn ĐTXD | 443.873.000 | 805.342.000 |
| 4 | Chi phí bồi thường GPMB | 0 | 30.000.000 |
| 5 | Chi phí khác | 96.668.000 | 196.311.000 |
| 6 | Chi phí dự phòng | 364.118.000 | 655.272.000 |
|  | Tổng cộng | 7.646.476.000 | 11.989.356.000 |

5. Nguồn vốn đầu tư: Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, ngân sách tỉnh hỗ trợ thanh toán chi phí xây dựng; phần còn lại ngân sách huyện Vĩnh Thạnh tự cân đối.

6. Thời gian thực hiện: 2013 – 2014.

7. Nội dung khác:

- Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo các Quyết định số 181/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2012, Quyết định số 261/QĐ-SKHĐT ngày 28/12/2012 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo khoản 5, Điều 3 của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình nêu tại Điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu: VT, K1. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hồ Quốc Dũng |
| --- | --- |