| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1465/QĐ-UBND | Bắc Giang, ngày 19 tháng 09 năm 2013 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO, NÂNG CẤP KHU XỬ LÝ RÁC THẢI HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 16/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 204/BC-STC ngày 06/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành

- Công trình: Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

- Chủ đầu tư: UBND huyện Yên Thế.

- Địa điểm xây dựng: huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

- Thời gian khởi công - hoàn thành: 11/2011 - 02/2013.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đ/vị tính: đồng

| Nguồn vốn | Được duyệt quyết toán | Thực hiệnThực hiện |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đã thanh toán | Còn lại |
| Tổng số: | 9.564.271.000 | 9.602.000.000 | -37.729.000 |
| - Vốn hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương | 9.564.271.000 | 9.602.000.000 | - 37.729.000 |

2. Chi phí đầu tư:

Đ/vị tính: đồng

| Nội dung chi phí | Tổng dự toán được duyệt | Chi phí đầu tư được quyết toán |
| --- | --- | --- |
| Tổng số: | 10.938.070.504 | 9.564.271.000 |
| - Xây dựng | 8.747.359.626 | 8.600.594.000 |
| - Chi phí QLDA | 155.384.909 | 155.384.000 |
| - Chi phí Tư vấn | 948.648.504 | 756.737.000 |
| - Chi phí khác | 92.307.452 | 51.556.000 |
| - Dự phòng | 994.370.013 | 0 |

3. Chi phí đầu tư đuợc phép không tính vào giá trị tài sản: 0đ.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đ/vị tính: đồng

| Nội dung | Thuộc chủ đầu tư quản lý |  | Thuộc chủ đầu tư quản lýGiao đơn vị khác quản lýGiao đơn vị khác quản lý |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thực tế | Quy đổi | Thực tế | Quy đổi |
| Tổng số: | 0 |  | 9.564.271.000 |  |
| 1. Tài sản cố định | 0 |  | 9.564.271.000 |  |
| 2. Tài sản lưu động | 0 |  | 0 |  |

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và quyết toán chi phí đầu tư của công trình là:

Đ/vị tính: đồng

| Nguồn vốn | Số tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tổng số: | 9.564.271.000 |  |
| - Vốn hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương | 9.564.271.000 |  |

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 28 tháng 3 năm 2013 là:

+ Tổng nợ phải thu: 60.153.000 đ

+ Tổng nợ phải trả: 22.424.000 đ

(Chi tiết theo phụ lục số 01 đính kèm)

- Được phép ghi tăng tài sản:

Đ/vị tính: đồng

| Tên đơn vị tiếp nhận tài sản | Tài sản cố định | Tài sản lưu động |
| --- | --- | --- |
| UBND xã Tam Tiến và UBND thị trấn Cầu Gồ | 9.564.271.000 | 0 |

2. Sở Tài chính và các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tư công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Yên Thế và các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Cục Thuế tỉnh; - Chi Cục thuế Yên Thế; - VPUBND tỉnh: + LĐVP, XD, TH, TPKT; + Lưu: VT, KT4./. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Văn Hạnh |
| --- | --- |

PHỤ LỤC SỐ 01

CHI TIẾT CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN 
(Kèm theo Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

| Tên cá nhân, đơn vị | Nội dung thực hiện | Số tiền (đ) |
| --- | --- | --- |
| Công nợ phải trả |  | 22.424.000 |
| Sở Tài chính | Thẩm tra quyết toán | 22.424.000 |
| Công nợ phải thu: |  | 60.153.000 |
| Ban QLDA-XD Yên Thế | Lựa chọn nhà thầu; Giám sát thi công | 17.487.000 |
| Cty TNHH một thành viên xây dựng và chuyển giao | Xây dựng công trình | 42.666.000 |