| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1846/QĐ-UBND | Lâm Đồng, ngày 19 tháng 09 năm 2013 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ LÒ ĐỐT RÁC THẢI Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ;

Tiếp theo Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án đầu tư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 202/TTr-KHĐT-XDTĐ ngày 12/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải và lò đốt rác thải y tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; cụ thể như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

Khảo sát địa hình, lập dự án đầu tư: ước 190 triệu đồng.

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Bao gồm: Chi phí quản lý dự án, một phần chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng: ước 6.107 triệu đồng.

3. Phân chia gói thầu: Toàn bộ dự án được chia thành 09 gói thầu, cụ thể:

- Gói số 01: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế, hệ thống thu gom mới; bể điều hòa và thu gom nước thải cho Bệnh viện y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch;

- Gói số 02: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế, hệ thống thu gom mới; bể điều hòa và thu gom nước thải cho Bệnh viện y học cổ truyền Bảo Lộc;

- Gói số 03: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế và bể điều hòa cho Trung tâm y tế huyện Lạc Dương;

- Gói số 04: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải và bể điều hòa cho Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Lâm Đồng; Trung tâm y tế thành phố Đà Lạt và nhà hộ sinh thành phố Đà Lạt;

- Gói số 05: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải và bể điều hòa cho các Phòng khám đa khoa khu vực: Lộc Thành, Lộc An (huyện Bảo Lâm); Đam B'ri (huyện Đạ Huoai); Lộc Châu (thành phố Bảo Lộc); Gia Viễn, Phước Cát 1 (huyện Cát Tiên); Mỹ Đức (huyện Đạ Tẻh);

- Gói số 06: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải và bể điều hòa cho các Phòng khám đa khoa khu vực: Ka Đô, Ka Đơn (huyện Đơn Dương); Hòa Ninh, Tân Thượng (huyện Di Linh); Đà Loan (huyện Đức Trọng); Tân Hà, Nam Ban (huyện Lâm Hà); Phi Liêng, Đầm Ròn (huyện Đam Rông);

- Gói số 07: Xây dựng lò đốt rác thải y tế cho Trung tâm y tế huyện Đạ Tẻh;

- Gói số 08: Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công và dự toán gói thầu số 01, 02, 03, 04, 05, 06 và 07;

- Gói số 09: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 01, 02, 03, 04, 05, 06 và 07;

4. Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu và hình thức hợp đồng của các gói thầu:

| Tên gói thầu | Giá gói thầu (triệu đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gói số 01 | 10.062 | Đấu thầu rộng rãi trong nước | 1 túi hồ sơ | Quý IV/2013 | Trọn gói |
| Gói số 02 | 9.610 | Đấu thầu rộng rãi trong nước | 1 túi hồ sơ | Quý IV/2013 | Trọn gói |
| Gói số 03 | 4.168 | Đấu thầu rộng rãi trong nước | 1 túi hồ sơ | Theo kế hoạch bố trí vốn | Trọn gói |
| Gói số 04 | 3.846 | Đấu thầu rộng rãi trong nước | 1 túi hồ sơ | Theo kế hoạch bố trí vốn | Trọn gói |
| Gói số 05 | 8.176 | Đấu thầu rộng rãi trong nước | 1 túi hồ sơ | Theo kế hoạch bố trí vốn | Trọn gói |
| Gói số 06 | 10.402 | Đấu thầu rộng rãi trong nước | 1 túi hồ sơ | Theo kế hoạch bố trí vốn | Trọn gói |
| Gói số 07 | 1.610 | Chỉ định thầu | - | Theo kế hoạch bố trí vốn | Trọn gói |
| Gói số 08 | 242 | Chỉ định thầu | - | Quý IV/2013 | Theo tỷ lệ phần trăm |
| Gói số 09 | 352 | Chỉ định thầu | - | Quý IV/2013 | Theo tỷ lệ phần trăm |
| Tổng cộng | 48.468 |  |  |  |  |

5. Thời gian thực hiện của các gói thầu: theo hợp đồng.

6. Nguồn tài chính: theo Khoản 11, Điều 1, Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ và các quy định hiện hành có liên quan của nhà nước để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, chủ đầu tư và thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu: VT, KH, VX3. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đoàn Văn Việt |
| --- | --- |