| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1377/QĐ-UBND | Bắc Giang, ngày 03 tháng 09 năm 2013 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH DỰ ÁN: ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI KÉO DÀI (ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG LÊ LỢI ĐẾN QL1A MỚI VÀ ĐOẠN NỐI RA ĐƯỜNG BAO QUANH CÔNG VIÊN TRUNG TÂM - GĐ I)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 16/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 182/BC-STC ngày 20/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành

- Dự án: Đường Nguyễn Thị Minh Khai kéo dài (đoạn từ đường Lê Lợi đến QL1A mới và đoạn nối ra đường bao quanh Công viên trung tâm - GĐ I)

- Chủ đầu tư: UBND thành phố Bắc Giang.

- Địa điểm xây dựng: xã Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang.

- Thời gian khởi công - hoàn thành: 11/2009 - 6/2012.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đ/vị tính: đồng

| Nguồn vốn | Quyết toán được duyệt | Đã thanh toán | Còn được thanh toán |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng số: | 19.928.488.000 | 19.100.000.000 | 828.488.000 |
| Vốn ngân sách Nhà nước | 19.928.488.000 | 19.100.000.000 | 828.488.000 |

2. Chi phí đầu tư:

Đ/vị tính: đồng

| Nội dung | Tổng dự toán được duyệt | Chi phí đầu tư được quyết toán |
| --- | --- | --- |
| Tổng vốn đầu tư: | 45.575.043.000 | 19.928.488.000 |
| - Bồi thường GPMB | 23.198.997.000 | 7.837.895.000 |
| - Xây lắp | 20.486.370.000 | 10.884.105.000 |
| - Thiết bị | 330.931.000 | 327.180.000 |
| - QLDA | 332.066.000 | 170.106.000 |
| - Tư vấn ĐTXD | 721.846.000 | 584.430.000 |
| - Chi khác | 386.327.000 | 124.772.000 |
| - Dự phòng | 118.506.000 | 0 |

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0đ.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đ/vị tính: đồng

| Nội dung | Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý |  | Công trình thuộc chủ đầu tư quản lýCông trình giao đơn vị khác quản lýCông trình giao đơn vị khác quản lý |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thực tế | Quy đổi | Thực tế | Quy đổi |
| Tổng số | 0 |  | 19.928.488.000 |  |
| 1. Tài sản cố định | 0 |  | 19.928.488.000 |  |
| 2. Tài sản lưu động | 0 |  | 0 |  |

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và quyết toán chi phí đầu tư của công trình là:

Đ/vị tính: đồng

| Nguồn vốn | Số tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tổng số: | 19.928.488.000 |  |
| - Ngân sách Nhà nước | 19.928.488.000 |  |

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 28 tháng 12 năm 2012 là:

+ Tổng nợ phải thu: 92.411.000đ

+ Tổng nợ phải trả: 920.899. 000đ

(Chi tiết theo phụ lục số 01 đính kèm)

- Được phép ghi tăng tài sản:

Đ/vị tính: đồng

| Tên đơn vị tiếp nhận tài sản | Tài sản cố định | Tài sản lưu động |
| --- | --- | --- |
| Tổng số: | 19.928.488.000 | 0 |
| - Chi nhánh Điện TP Bắc Giang | 2.235.800.000 | 0 |
| - Cty CPQLCT đô thị Bắc Giang | 17.083.988.000 | 0 |
| - Cty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Giang | 608.700.000 | 0 |

2. Sở Tài chính và các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tư công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND thành phố Bắc Giang và các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Cục Thuế tỉnh; - Chi cục thuế thành phố; - VPUBND tỉnh: + LĐVP, XD, TH, TPKT; + Lưu: VT, KT4. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Văn Hạnh |
| --- | --- |

PHỤ LỤC SỐ 01

BIỂU CHI TIẾT CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 03/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đ/vị tính: đồng

| Tên cá nhân, đơn vị | Nội dung thực hiện | Số tiền(đ) |
| --- | --- | --- |
| Công nợ phải trả |  | 920.899.000 |
| Cty TNHH xây dựng Tân Thịnh | KL xây lắp hoàn thành | 601.109.000 |
| Ban QLDA thành phố Bắc Giang | Chi trả tiền BT GPMB | 184.775.000 |
| Trung tâm PT quỹ đất và CCN thành phố Bắc Giang | Phục vụ, lập PABT, GPMB | 2.307.000 |
| VP đăng ký quyền SDĐ tỉnh Bắc Giang | Đo vẽ bản đồ | 20.871.000 |
| Cty cổ phần tư vấn ĐTXD Bắc Giang | Khảo sát, lập DAĐT, thiết kế | 63.761.000 |
| Cty cổ phần kiến trúc Việt Bách | Thẩm tra TK-DT, lập HSMT | 6.195.000 |
| Sở Kế hoạch và Đầu tư | Thẩm định kết quả đấu thầu | 1.660.000 |
| Sở Tài chính | Thẩm tra, phê duyệt QT | 40.221.000 |
| Công nợ phải thu: |  | 92.411.000 |
| Ban QLDA thành phố Bắc Giang | QLDA, GSKT | 75.080.000 |
| XN xây lắp và DN, công ty XD 319 | Rà phá bom mìn | 17.331.000 |