| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 216/BXD-KTXD V/v: thanh toán hợp đồng xây dựng gói thầu số 2 Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai. | Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013 |

Kính gửi: Liên danh Công ty cổ phần Cầu 12 Cienco 1 – Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 260/2013/KTKH ngày 9/9/2013 của Liên danh Công ty cổ phần Cầu 12 Cienco 1 – Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài về việc thanh toán hợp đồng xây dựng gói thầu số 2 Xây dựng hoàn chỉnh đoạn km245+200-km246+500 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn km244+155-km262+353. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan. Đối với gói thầu số 2 Xây dựng hoàn chỉnh đoạn km245+200-km246+500 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn km244+155-km262+353, trường hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng ký kết giữa các bên thống nhất xác định đơn giá cho khối lượng kết cấu chính, các công trình phụ trợ và biện pháp tổ chức thi công được phân bổ vào giá dự thầu như nêu tại văn bản số 260/2013/KTKH, thì việc thanh toán hợp đồng căn cứ vào khối lượng thi công kết cấu chính thực tế được nghiệm thu và đơn giá điều chỉnh (điều chỉnh chênh lệch vật liệu, nhân công, máy thi công) theo thỏa thuận trong hợp đồng; Không phải xác định lại đơn giá thanh toán theo biện pháp tổ chức thi công thực tế tại công trình.

Liên danh Công ty cổ phần Cầu 12 Cienco 1 – Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, KTXD, S(8). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |