| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 2200/BXD-KTXD V/v hướng dân thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng. | Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2013 |

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 2460/SNN-PMU ngày 13/9/2013 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh đề nghị hướng dẫn thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, không trái với quy định của hồ sơ mời thầu và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ.

Theo nội dung văn bản số 2460/SNN-PMU ngày 13/9/2013, trường hợp thay đổi chủng loại vật liệu trong hợp đồng (xi măng PC40 thay cho xi măng PC30) vẫn đảm bảo chất lượng, mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án, phù hợp với điều kiện cung cấp vật tư tại khu vực xây dựng công trình và được chủ đầu tư chấp thuận thì việc thanh, quyết toán hợp đồng căn cứ vào hợp đồng và các điều khoản liên quan của hợp đồng, do vậy chủ đầu tư và nhà thầu không phải điều chỉnh lại đơn giá dự thầu, đơn giá trúng thầu để thanh, quyết toán hợp đồng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh căn cứ vào hướng dẫn trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên - Lưu VT, Vụ KTXD (G). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |